项目技术与商务评估报告

智慧翼企业福利商城

全量技术方案、交付边界、客服制度与报价评估

拟用正式域名：zhudatuan.com / www.zhudatuan.com

商城展示名称：智慧翼企业福利商城

技术服务方：雍彻科技（YONGCHE TECH）

当前版本：生产演示版 V2，Git 2d09a6c5，公开站点 HTTP 200

报告日期：2026年7月24日

文档性质：需求澄清、技术评审、报价与合同附件基础稿

重要说明：当前线上版本是可公开访问的前端演示原型，不是可承载真实资金与订单的正式生产商城。

# 文档导航与使用方式

本报告可直接用于与甲方沟通、内部技术评审、估价以及后续拆分成需求规格说明书（SRS）、概要设计、接口规范、测试方案和运维手册。签约前必须将P0/P1/P2边界、第三方接口责任、数据迁移、验收口径和变更流程写入合同附件。

| 章节 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行摘要与重新评分 | 回答现在能否交付、修复了什么 |
| 2 | 当前代码审计与剩余边界 | 区分演示版与正式生产系统 |
| 3 | 域名、名称与品牌治理 | 域名、DNS、证书、备案与运营主体 |
| 4 | 业务与技术总体架构 | 四级主体、三类业务管理层和系统分层 |
| 5 | 功能、数据、接口与安全设计 | 核心业务闭环和后台能力 |
| 6 | 客服制度与运营SOP | 服务渠道、SLA、升级、质检和人员 |
| 7 | 项目计划、团队与报价 | 一个月MVP口径、30%缓冲与费用 |
| 8 | 测试、验收、上线与运维 | 验收标准和正式上线门槛 |
| 附录A | 全量技术需求矩阵（372项） | 可拆成甲方确认清单 |
| 附录B | 接口目录与数据实体 | 后端设计输入 |
| 附录C | 风险、假设与合同保护条款 | 避免无限责任和漏项 |

# 1. 执行摘要与重新评分

总体结论｜修复后项目已从“有明显业务漏洞的前端演示稿”提升为“工程基础合格、可公开演示、可继续扩展的高保真原型”。它仍不能承载真实福利余额、真实支付、真实订单和真实卡券。

| 维度 | 修复前 | 修复后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉与页面完整度 | 7.0 | 8.0 | 蓝橙品牌统一，12个业务页面，新增移动端主导航；仍缺完整小程序设计系统 |
| 前端工程质量 | 4.0 | 7.5 | 严格TS、单元测试、状态统一、商城隔离、依赖0漏洞、可重复构建 |
| 演示交付准备度 | — | 8.5 | 生产公开地址HTTP 200，演示环境标识清晰 |
| 正式上线准备度 | 2.0 | 3.5 | 前端基础改善，但后端、资金、权限、管理端和集成仍未建设 |
| 综合原型评分 | 约4.3 | 6.9 | 适合作为正式项目的需求与前端基础，不等于生产商城 |

## 1.1 本次实际完成的修复

- 导航字段统一为currentPage，12个主页面可按Context路由切换。

- TypeScript strict=true，补齐React类型；当前tsc --noEmit无错误。

- 福利卡、餐卡和外部补差统一按分计算，任意组合不得超过订单金额。

- 多供应商拆单采用末单吸收尾差，父订单金额与子订单合计守恒。

- localStorage键增加mallId命名空间；购物车、订单、余额、流水、卡券、售后、地址、收藏按商城隔离。

- 商城切换时同步刷新用户、购物车、订单、地址、收藏并返回首页，防止旧商城页面残留。

- 首页、个人中心、订单页统一使用Context订单数据；下单、确认收货、售后后同步刷新。

- 售后页真正调用服务层写入售后记录与订单状态，不再只显示成功文案。

- 移除虚构ICP备案、400电话、Session与企业专线，明确标注演示环境。

- 新增移动端五栏底部导航、移动头部、购物车角标、安全区域适配，并隐藏手机首屏的大型PC分类菜单。

- 新增6个自动化测试，覆盖支付边界、金额精度、商城隔离、超额扣款和拆单守恒。

- 升级构建依赖并完成npm audit，生产与开发依赖均为0个已知漏洞。

## 1.2 验证证据

| 检查项 | 结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Git提交 | 2d09a6c5d61dc842d33b9ad84ceee98d5e82e5d3 | 已推送托管源main |
| 生产版本 | Sites V2 | 部署成功 |
| 公开地址 | https://zhudatuan-smart-wing.wchswchs.chatgpt.site | HTTP 200 |
| 类型检查 | npm run lint | 通过 |
| 自动测试 | 2个测试文件、6个测试 | 全部通过 |
| 生产构建 | vinext build / Vite 8.1.5 | 通过 |
| 依赖审计 | npm audit --audit-level=low | 0漏洞 |

# 2. 当前代码审计与剩余边界

以下问题不是继续修改前端页面就能解决，而是正式项目必须新增的系统能力。报价、工期和合同验收必须以此为边界。

| 领域 | 当前状态 | 正式建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 真实数据可信性 | 余额、订单、卡券仍存浏览器，用户可通过开发者工具修改 | 建设服务端API、数据库、账本和审计 |
| 身份与权限 | 当前没有登录、SSO、角色和服务端授权 | 建设IAM、RBAC/ABAC和会话管理 |
| 管理后台 | 没有平台、集团、商城、供应商后台 | 建设至少三类后台与供应商工作台 |
| 真实支付 | 微信补差只是演示计算 | 接入商户号、回调验签、对账、退款 |
| 供应链 | 商品、库存、物流、卡券均为Mock | 接入供应商并设计重试、幂等、补偿 |
| 合规 | 运营主体、备案、隐私、协议尚未由甲方确认 | 甲方提供主体资料并完成法务审查 |
| 移动端 | 已有响应式H5基础，但不是微信小程序工程 | 确定H5/小程序/App路线后独立交付 |
| 测试深度 | 已有关键单元测试，缺E2E、压测、安全和真机矩阵 | 按上线门槛补齐完整测试体系 |

# 3. 域名、名称与品牌治理

| 项目 | 建议/现状 | 治理要求 |
| --- | --- | --- |
| 主域名 | zhudatuan.com | 已在托管平台登记；DNS尚未完成验证 |
| www域名 | www.zhudatuan.com | 已登记；建议301跳转至主域名或反向统一 |
| 生产临时地址 | zhudatuan-smart-wing.wchswchs.chatgpt.site | 已公开、HTTP 200 |
| 商城展示名 | 智慧翼企业福利商城 | 建议甲方书面确认商标/名称使用权 |
| 技术服务方 | 雍彻科技（YONGCHE TECH） | 可展示于技术支持与版权说明 |
| 运营主体 | 待甲方确认 | 必须决定备案、协议、收款、发票与客服责任主体 |

## 3.1 当前DNS待办

截至2026年7月24日最终复核，Sites侧证书状态已为active，但自定义域名仍处于pending：主域名访问返回500，www访问返回404，尚未稳定路由到本项目。需要在Cloudflare删除冲突的@与www旧A/AAAA记录，先以“仅DNS”方式添加以下记录；验证完成并确认主域名与www均返回200后，再决定是否启用代理。

| 类型 | 名称 | 值 |
| --- | --- | --- |
| A | @ | 162.159.143.30 |
| A | @ | 172.66.3.26 |
| CNAME | www | custom-domains.chatgpt.site |
| TXT | _openai-site-verification | openai-site-verification=M_9k3OeUkf5hKCrUtJeL4cbrRqr6LgcoX3lZtTQKgqE |
| TXT | _cf-custom-hostname | 9337d7ca-44b3-49ac-8a72-c6201b0f62c5 |
| TXT | _openai-site-verification.www | openai-site-verification=WajUbgv-2PcGvmq0e7sNYrzc9jx2Giftbf5THFjEcbA |
| TXT | _cf-custom-hostname.www | bfde253a-f891-4bf5-8c17-03bde8ec8f19 |

# 4. 业务与技术总体架构

四级业务主体｜平台 → 集团 → 商城 → 员工。管理责任通常体现为平台运营、集团管理、商城运营三类业务管理层；员工是消费与服务对象，不算管理层。因此可以表述为“四级业务主体、三级管理层”。

建议的正式系统分为体验层、业务服务层、平台能力层和基础设施层。所有服务端查询必须自动注入tenant_id、enterprise_id和mall_id，不能依赖前端传参实现隔离。

| 层级 | 组成 |
| --- | --- |
| 体验层 | PC Web、移动H5、微信小程序、平台后台、集团后台、商城后台、供应商工作台 |
| 业务服务层 | 用户、商品、搜索、价格、促销、账户、购物车、订单、支付、履约、卡券、售后、客服 |
| 平台能力层 | IAM、租户、审计、消息、任务、文件、配置、API网关、报表、风控 |
| 数据层 | 关系数据库、Redis、对象存储、搜索引擎、消息队列、日志与指标 |
| 基础设施层 | DNS/CDN/WAF、容器或Serverless、CI/CD、密钥、备份、监控、容灾 |

## 4.1 关键架构原则

- 账本优先：余额不得只保存一个可修改数字，必须使用不可变流水和事务生成余额快照。

- 服务端授权：任何订单、地址、卡券、余额查询都必须在服务端校验用户与商城归属。

- 幂等优先：下单、扣款、支付回调、退款、发码和供应商推单均需要幂等键。

- 事件驱动：订单状态、物流、发码、退款和通知用事件及重试队列解耦。

- 可观测：每个请求携带trace_id，资金和订单操作必须能从用户追溯到外部回调。

- 配置化：集团、商城、支付方式、账户适用范围、客服SLA和供应商路由均应后台配置。

# 5. 功能、数据、接口与安全设计

## 5.1 核心交易闭环

- 员工通过手机号、微信或企业SSO登录；服务端确定其集团、商城、角色和账户。

- 商品中心按商城、供应商、区域和账户适用范围返回可见商品与实时价格库存。

- 购物车保存SKU快照，但结算时必须重新校验价格、库存、限购、地址和促销。

- 结算服务按供应商和履约方式拆单，账户服务预占福利资金，支付服务处理外部补差。

- 支付成功后订单进入履约；虚拟商品发码，实物商品推送供应商并订阅物流。

- 售后按子订单和支付构成计算退款，福利与餐卡原路退回对应账本，微信原路退款。

- 每天执行支付、账户、订单、供应商结算四方对账，差异进入财务工单。

## 5.2 数据模型

正式数据库至少包含45个核心实体。每个业务表建议包含id、tenant_id、enterprise_id、mall_id、created_at、updated_at、created_by、version和软删除/状态字段；资金流水不允许物理删除。

| 实体1 | 实体2 | 实体3 | 实体4 |
| --- | --- | --- | --- |
| platform | tenant_group | enterprise | mall |
| department | employee | user_identity | role |
| permission | user_role | supplier | distributor |
| brand | category | spu | sku |
| price_rule | inventory | promotion | coupon_template |
| user_coupon | welfare_account | account_budget_batch | account_ledger |
| cart | cart_item | address | parent_order |
| sub_order | order_item | payment | refund |
| settlement | shipment | verification_code | after_sale |
| invoice | customer_ticket | ticket_message | operation_audit |
| login_audit | notification | content_slot | integration_job |
| webhook_event |  |  |  |

## 5.3 API设计

| 分组 | 示例接口 | 认证 | 横切要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份与组织 | POST /auth/sms/send | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | POST /auth/login | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | POST /auth/refresh | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | GET /me | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | GET /malls | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | POST /malls/switch | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 身份与组织 | POST /sso/callback | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | GET /products | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | GET /products/{id} | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | GET /categories | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | GET /search/suggestions | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | GET /search/hotwords | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | POST /favorites | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 商品与搜索 | DELETE /favorites/{id} | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | GET /cart | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | POST /cart/items | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | PATCH /cart/items/{id} | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | DELETE /cart/items/{id} | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | POST /checkout/preview | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | POST /orders | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 购物车与结算 | POST /payments | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | GET /orders | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | GET /orders/{id} | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | POST /orders/{id}/cancel | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | POST /orders/{id}/confirm | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | POST /after-sales | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | GET /after-sales | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 订单与售后 | POST /refunds | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | GET /accounts | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | GET /accounts/logs | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | POST /accounts/grants | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | GET /coupons | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | POST /coupons/{id}/verify | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 账户与卡券 | POST /coupon-provider/callback | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | POST /admin/products/import | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | POST /admin/budgets/grant | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | GET /admin/reports | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | POST /suppliers/orders/push | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | POST /logistics/callback | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | POST /payments/callback | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |
| 管理与集成 | GET /health | JWT/SSO + tenant context | 幂等、审计、统一错误码 |

## 5.4 安全基线

- 敏感数据采用TLS传输；卡密、身份证件、手机号等按字段加密，密钥不进入代码仓库。

- 福利账户扣减使用数据库事务、乐观锁/行锁和幂等凭证，禁止前端直接写余额。

- 管理员采用MFA、最小权限、IP/设备策略和高风险操作二次确认。

- API网关执行签名、时间戳、nonce、限流、黑名单与回放防护。

- 日志不得记录完整卡密、验证码、支付签名、身份证号和访问令牌。

- 上线前至少完成依赖扫描、SAST、DAST、越权专项、支付回调专项和隐私合规检查。

# 6. 客服制度与运营SOP

责任边界｜客服制度必须由甲方运营主体确认。雍彻科技可提供系统、工单、知识库、报表和技术二线支持；商品承诺、退款裁决、发票和资金责任应由运营主体及供应商承担。

| 制度项 | 建议 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务渠道 | 商城在线客服、企业微信、电话、邮件、工单 | 所有渠道最终归集同一工单 |
| 服务时间 | 工作日09:00-18:00；大促/发薪日可延长 | 非服务时间机器人收单并提示响应时间 |
| L1一线 | 咨询、订单查询、规则解释、标准售后 | 使用知识库，不得越权修改资金 |
| L2业务 | 复杂售后、供应商催办、财务对账 | 商城运营/供应链/财务处理 |
| L3技术 | 系统故障、数据异常、支付回调、批量事故 | 雍彻科技技术支持 |
| 重大事件 | 资金错扣、批量卡密泄露、全站不可用 | 15分钟升级，立即止损并通报 |

## 6.1 工单优先级与SLA

| 级别 | 场景 | 首次响应 | 目标 | 升级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 紧急 | 全站不可用、批量资金错误、数据泄露 | 15分钟 | 2小时止损/4小时恢复 | 电话+群组+管理层 |
| P1 高 | 支付失败、批量订单/发码异常 | 30分钟 | 4小时临时方案/8小时恢复 | L2+L3 |
| P2 中 | 单用户订单、退款、物流异常 | 2小时 | 1个工作日 | L1→L2 |
| P3 低 | 咨询、建议、非阻断缺陷 | 4小时 | 3个工作日 | L1 |

## 6.2 标准客服流程

- 受理：自动生成工单号，记录集团、商城、员工、订单、渠道与用户诉求。

- 身份核验：只询问必要信息；涉及余额、卡密和地址变更必须二次核验。

- 分类定级：按咨询、订单、物流、卡券、支付、退款、发票、投诉和系统故障分类。

- 首响与告知：说明当前状态、预计处理时间和下一次反馈时间，不作无授权承诺。

- 处理与协同：调用供应商、财务或技术子工单；主工单对用户保持单一窗口。

- 结果确认：提供处理结果、退款去向、到账时间或替代方案，并让用户确认。

- 关闭与评价：用户确认或超时自动关闭，收集满意度；低分自动复核。

- 复盘：P0/P1及重复问题进入知识库、供应商考核和产品改进清单。

## 6.3 客服质检与KPI

| 指标 | 建议目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 首次响应达标率 | ≥95% | 按优先级SLA统计 |
| 一次解决率 | ≥75% | 无二次转派且用户确认 |
| 工单按时解决率 | ≥92% | 扣除用户/供应商等待需留证 |
| 用户满意度 | ≥4.5/5 | 样本量和评价率同时披露 |
| 重复咨询率 | 逐月下降 | 驱动页面、规则和知识库优化 |
| 资金类差错 | 0容忍 | 一旦发生按P0处理 |

# 7. 项目计划、团队与报价

一个月MVP的正确口径｜可以做4周开发冲刺，但合同工期建议写6周：4周实施 + 30%缓冲（约1.2周）+ 验收/上线窗口。若要求自然月内正式上线，必须冻结P0范围、接口按时提供，并配备8-10人并行团队。

| 时间 | 工作 | 出口 |
| --- | --- | --- |
| 第0周 | 需求冻结、接口清单、原型与验收口径 | 甲方签字确认P0和排除项 |
| 第1周 | 后端底座、租户/IAM、数据库、前后台框架 | 登录、四级隔离、基础后台 |
| 第2周 | 商品、购物车、账户、订单、管理端 | 主交易流程联调 |
| 第3周 | 支付/供应商/物流或卡券最小接口、售后 | 端到端闭环 |
| 第4周 | 回归、安全、数据初始化、培训、预发布 | 候选上线版本 |
| 缓冲1.2周 | 接口延期、缺陷、甲方反馈 | 不新增范围 |
| 验收0.8周 | UAT、上线审批、DNS/证书、观察期 | 签署验收单 |

## 7.1 MVP团队与人月测算

| 角色 | 人数 | 人月 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品经理 | 1 | 1.2 | 需求、范围、计划、验收、甲方协调 |
| UI/UX | 1 | 0.8 | PC+移动关键页面与设计系统 |
| 前端工程师 | 2 | 2.0 | 商城前台与管理后台 |
| 后端工程师 | 3 | 3.0 | 租户、账户、订单、接口、后台 |
| 测试工程师 | 1-2 | 1.3 | 功能、接口、回归、上线验收 |
| DevOps/安全 | 0.5-1 | 0.6 | 环境、CI/CD、监控、安全基线 |
| 合计 | 8-10 | 8.9人月 | 一个月并行投入 |

## 7.2 建议报价

| 方案 | 建议价格 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 现有演示原型及工程修复 | 3-6万元 | 仅前端演示、部署、文档，不含真实业务后台 |
| 受控生产型MVP（P0） | 建议52.8万元含税 | 目标成交48.8-52.8万元；底价42.8万元且必须减范围 |
| 标准正式V1（P0+主要P1） | 98-138万元 | PC+移动+多后台+核心集成，3-4个月 |
| 完整多租户福利平台 | 180-320万元 | 多供应商、结算、BI、风控、容灾，6-9个月 |
| 年度维保 | 软件合同额15%-20%/年 | 缺陷、升级、监控、应急；新需求另计 |
| 客服运营人力 | 2.5-4.5万元/月 | 2名一线+兼职主管参考，不含大促扩容 |

报价策略建议：先报52.8万元的受控生产型MVP，并将第三方费用、真实支付/供应商资质、甲方接口改造、历史数据清洗、微信认证与备案、短信和客服人力列为甲方承担或单独报价。不要以当前前端页面数量直接估价；正式成本主要在后端资金安全、数据隔离、管理后台、接口联调、测试和验收。

## 7.3 MVP费用拆分

| 成本项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求/产品/项目管理 | 6.0万元 | 范围、原型、验收、会议、风险 |
| UI/UX与移动适配 | 3.5万元 | 设计系统和关键移动流程 |
| 前端商城与后台 | 9.0万元 | PC/H5与管理端 |
| 后端与数据库 | 14.0万元 | 租户、账户、订单、后台、接口 |
| 第三方集成 | 6.0万元 | 限定2类核心接口，超出另计 |
| 测试与安全 | 5.0万元 | 自动化、回归、安全、UAT |
| DevOps与上线 | 2.5万元 | 环境、部署、监控、DNS |
| 30%风险与交付缓冲 | 6.8万元 | 接口不确定性、验收、返工 |
| 合计 | 52.8万元 | 建议含税对外总价 |

## 7.4 第三方与持续费用（不建议包死）

- 域名、备案、商标、微信认证、支付商户、短信签名等主体费用由甲方承担。

- 云资源、CDN、数据库、对象存储、日志、WAF按流量计费；初期可预估1.2-6万元/年。

- 短信、实名认证、地图、物流查询、电子发票、卡券供应商按调用量或交易额计费。

- 支付通道手续费、供应商结算、退款手续费和资金监管不属于软件开发费。

- 新增供应商接口建议按1.5-5万元/家评估；非标准或缺文档接口单独估时。

- 微信小程序认证、上架整改、隐私合规整改应保留1-3轮，超出约定轮次走变更。

## 7.5 商务与付款建议

| 节点 | 比例 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 合同签署/启动 | 30% | 人员排期和环境准备 |
| 原型与技术方案确认 | 30% | P0范围、接口、验收基线签字 |
| 预发布/UAT | 30% | 候选版本部署并进入验收 |
| 终验与移交 | 10% | 验收单、源码、文档、培训完成 |

# 8. 测试、验收、上线与运维

## 8.1 正式上线门槛

- P0需求全部有测试用例、负责人和验收结果，P1/P2未完成项不得口头混入验收。

- 至少完成两个集团、两个商城、多个角色的越权与数据串租户专项测试。

- 资金账本、支付回调、重复下单、退款、拆单尾差与对账通过专项测试。

- 关键接口具备超时、重试、幂等、熔断和人工补偿路径。

- 完成浏览器、移动真机、弱网、性能、安全、备份恢复和故障演练。

- 隐私政策、用户协议、客服渠道、发票、备案和运营主体信息已确认。

- 生产监控、告警、值班、回滚、应急联系人和变更窗口已就绪。

## 8.2 建议验收指标

| 维度 | 建议门槛 |
| --- | --- |
| 可用性 | 月可用性≥99.9%（计划维护除外） |
| 性能 | 核心页面LCP≤2.5秒目标；核心API P95≤500ms（不含第三方） |
| 错误率 | 核心API 5xx低于0.1% |
| 安全 | 无未处置的严重/高危漏洞；越权与资金专项通过 |
| 隔离 | 跨集团/商城数据访问测试100%阻断 |
| 账务 | 订单、账户、支付对账差异可解释且闭环 |
| 测试 | P0用例通过率100%，P1≥98%，无阻断缺陷 |
| 文档 | 部署、接口、数据字典、运维、客服与培训资料齐全 |

# 附录A. 全量技术需求矩阵

使用方法｜本矩阵共372项。签约前由甲方逐项勾选MVP/正式V1/二期或不做，并补充责任人、数据来源和验收证据。当前优先级是雍彻科技基于通用福利商城给出的建议，不代替甲方书面确认。

## DOM｜域名、品牌与备案

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOM-001 | 主域名所有权核验 | P0 | MVP | 系统必须支持主域名所有权核验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成主域名所有权核验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-002 | 裸域名解析 | P0 | MVP | 系统必须支持裸域名解析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成裸域名解析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-003 | www子域名解析 | P0 | MVP | 系统必须支持www子域名解析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成www子域名解析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-004 | HTTPS证书自动续期 | P0 | MVP | 系统必须支持HTTPS证书自动续期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成HTTPS证书自动续期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-005 | 域名到期提醒 | P0 | MVP | 系统必须支持域名到期提醒，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成域名到期提醒正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-006 | DNS变更审计 | P0 | MVP | 系统必须支持DNS变更审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成DNS变更审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-007 | 品牌中文名称确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持品牌中文名称确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌中文名称确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-008 | 品牌英文名称确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持品牌英文名称确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌英文名称确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-009 | Logo与图标规范 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持Logo与图标规范，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成Logo与图标规范正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-010 | ICP备案主体确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持ICP备案主体确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成ICP备案主体确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-011 | 公安联网备案 | P2 | 二期 | 系统必须支持公安联网备案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成公安联网备案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-012 | 隐私政策域名一致性 | P2 | 二期 | 系统必须支持隐私政策域名一致性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私政策域名一致性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## TEN｜平台、集团、商城与员工四级体系

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEN-001 | 平台级租户管理 | P0 | MVP | 系统必须支持平台级租户管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台级租户管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-002 | 集团级组织管理 | P0 | MVP | 系统必须支持集团级组织管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团级组织管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-003 | 商城级独立配置 | P0 | MVP | 系统必须支持商城级独立配置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城级独立配置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-004 | 员工级账户归属 | P0 | MVP | 系统必须支持员工级账户归属，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工级账户归属正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-005 | 集团与商城一对多关系 | P0 | MVP | 系统必须支持集团与商城一对多关系，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团与商城一对多关系正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-006 | 商城切换权限 | P0 | MVP | 系统必须支持商城切换权限，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城切换权限正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-007 | 租户数据强隔离 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持租户数据强隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成租户数据强隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-008 | 商城数据强隔离 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持商城数据强隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城数据强隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-009 | 跨集团访问禁止 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持跨集团访问禁止，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成跨集团访问禁止正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-010 | 组织架构同步 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持组织架构同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成组织架构同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-011 | 商城停用与恢复 | P2 | 二期 | 系统必须支持商城停用与恢复，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城停用与恢复正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-012 | 租户数据导出与注销 | P2 | 二期 | 系统必须支持租户数据导出与注销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成租户数据导出与注销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## IAM｜身份、登录与权限

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAM-001 | 手机号验证码登录 | P0 | MVP | 系统必须支持手机号验证码登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成手机号验证码登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-002 | 企业单点登录SSO | P0 | MVP | 系统必须支持企业单点登录SSO，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业单点登录SSO正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-003 | 微信授权登录 | P0 | MVP | 系统必须支持微信授权登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信授权登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-004 | 账号密码策略 | P0 | MVP | 系统必须支持账号密码策略，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账号密码策略正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-005 | 多因素认证 | P0 | MVP | 系统必须支持多因素认证，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成多因素认证正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-006 | 角色权限RBAC | P0 | MVP | 系统必须支持角色权限RBAC，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成角色权限RBAC正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-007 | 数据权限ABAC | P1 | 正式V1 | 系统必须支持数据权限ABAC，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据权限ABAC正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-008 | 会话超时 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持会话超时，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成会话超时正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-009 | 异地登录告警 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持异地登录告警，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异地登录告警正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-010 | 账号冻结解冻 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账号冻结解冻，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账号冻结解冻正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-011 | 离职员工自动停用 | P2 | 二期 | 系统必须支持离职员工自动停用，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成离职员工自动停用正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-012 | 管理员操作二次确认 | P2 | 二期 | 系统必须支持管理员操作二次确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员操作二次确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## USR｜员工与个人中心

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR-001 | 员工档案 | P0 | MVP | 系统必须支持员工档案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工档案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-002 | 工号唯一性 | P0 | MVP | 系统必须支持工号唯一性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工号唯一性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-003 | 部门岗位信息 | P0 | MVP | 系统必须支持部门岗位信息，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部门岗位信息正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-004 | 实名信息最小化 | P0 | MVP | 系统必须支持实名信息最小化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成实名信息最小化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-005 | 收货地址管理 | P0 | MVP | 系统必须支持收货地址管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成收货地址管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-006 | 默认地址规则 | P0 | MVP | 系统必须支持默认地址规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成默认地址规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-007 | 收藏夹 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持收藏夹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成收藏夹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-008 | 浏览历史 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持浏览历史，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成浏览历史正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-009 | 消息中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持消息中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成消息中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-010 | 个人发票抬头 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持个人发票抬头，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人发票抬头正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-011 | 账户安全设置 | P2 | 二期 | 系统必须支持账户安全设置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户安全设置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-012 | 个人数据下载与注销 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人数据下载与注销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人数据下载与注销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PC｜PC Web商城前台

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-001 | 京东式高密度首页 | P0 | MVP | 系统必须支持京东式高密度首页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成京东式高密度首页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-002 | 顶部企业状态栏 | P0 | MVP | 系统必须支持顶部企业状态栏，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成顶部企业状态栏正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-003 | 多级商品分类 | P0 | MVP | 系统必须支持多级商品分类，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成多级商品分类正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-004 | 全局搜索 | P0 | MVP | 系统必须支持全局搜索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成全局搜索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-005 | 活动轮播 | P0 | MVP | 系统必须支持活动轮播，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动轮播正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-006 | 商品瀑布流 | P0 | MVP | 系统必须支持商品瀑布流，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品瀑布流正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-007 | 商品详情 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持商品详情，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品详情正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-008 | 购物车 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持购物车，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-009 | 结算台 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持结算台，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成结算台正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-010 | 订单中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-011 | 个人中心 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-012 | 桌面端无障碍键盘操作 | P2 | 二期 | 系统必须支持桌面端无障碍键盘操作，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成桌面端无障碍键盘操作正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## MOB｜移动H5与微信小程序

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOB-001 | 美团式移动首页 | P0 | MVP | 系统必须支持美团式移动首页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成美团式移动首页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-002 | 底部五栏导航 | P0 | MVP | 系统必须支持底部五栏导航，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成底部五栏导航正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-003 | 移动分类页 | P0 | MVP | 系统必须支持移动分类页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动分类页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-004 | 移动搜索联想 | P0 | MVP | 系统必须支持移动搜索联想，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动搜索联想正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-005 | 移动商品详情 | P0 | MVP | 系统必须支持移动商品详情，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动商品详情正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-006 | 移动购物车 | P0 | MVP | 系统必须支持移动购物车，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动购物车正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-007 | 移动结算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持移动结算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动结算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-008 | 安全区域适配 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持安全区域适配，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成安全区域适配正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-009 | 触摸目标尺寸 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持触摸目标尺寸，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成触摸目标尺寸正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-010 | 微信小程序登录 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信小程序登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信小程序登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-011 | 小程序支付 | P2 | 二期 | 系统必须支持小程序支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成小程序支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-012 | 小程序审核与发布 | P2 | 二期 | 系统必须支持小程序审核与发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成小程序审核与发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PRD｜商品中心

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-001 | SPU管理 | P0 | MVP | 系统必须支持SPU管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SPU管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-002 | SKU管理 | P0 | MVP | 系统必须支持SKU管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SKU管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-003 | 规格属性 | P0 | MVP | 系统必须支持规格属性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成规格属性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-004 | 商品图片视频 | P0 | MVP | 系统必须支持商品图片视频，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品图片视频正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-005 | 商品详情富文本 | P0 | MVP | 系统必须支持商品详情富文本，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品详情富文本正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-006 | 商品上下架 | P0 | MVP | 系统必须支持商品上下架，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品上下架正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-007 | 库存状态 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持库存状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-008 | 企业专享商品 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持企业专享商品，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业专享商品正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-009 | 虚拟商品类型 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持虚拟商品类型，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成虚拟商品类型正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-010 | 服务商品类型 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务商品类型，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务商品类型正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-011 | 商品审核 | P2 | 二期 | 系统必须支持商品审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-012 | 商品批量导入导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持商品批量导入导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品批量导入导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## CAT｜分类、搜索与推荐

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT-001 | 三级类目 | P0 | MVP | 系统必须支持三级类目，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成三级类目正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-002 | 类目排序 | P0 | MVP | 系统必须支持类目排序，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成类目排序正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-003 | 品牌筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持品牌筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-004 | 属性筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持属性筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成属性筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-005 | 价格筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持价格筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-006 | 库存筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持库存筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-007 | 关键词纠错 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持关键词纠错，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成关键词纠错正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-008 | 搜索热词 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持搜索热词，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索热词正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-009 | 搜索无结果推荐 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持搜索无结果推荐，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索无结果推荐正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-010 | 销量排序 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持销量排序，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成销量排序正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-011 | 个性化推荐 | P2 | 二期 | 系统必须支持个性化推荐，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个性化推荐正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-012 | 搜索日志分析 | P2 | 二期 | 系统必须支持搜索日志分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索日志分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PRI｜价格、促销与权益

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRI-001 | 市场价 | P0 | MVP | 系统必须支持市场价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成市场价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-002 | 商城价 | P0 | MVP | 系统必须支持商城价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-003 | 福利专享价 | P0 | MVP | 系统必须支持福利专享价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利专享价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-004 | 集团协议价 | P0 | MVP | 系统必须支持集团协议价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团协议价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-005 | 员工分层价 | P0 | MVP | 系统必须支持员工分层价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工分层价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-006 | 限时促销 | P0 | MVP | 系统必须支持限时促销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限时促销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-007 | 优惠券 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持优惠券，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成优惠券正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-008 | 满减 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持满减，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成满减正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-009 | 礼盒组合 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持礼盒组合，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成礼盒组合正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-010 | 限购 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持限购，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限购正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-011 | 促销叠加规则 | P2 | 二期 | 系统必须支持促销叠加规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成促销叠加规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-012 | 价格变更审计 | P2 | 二期 | 系统必须支持价格变更审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格变更审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## ACC｜福利账户与预算

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-001 | 福利卡账户 | P0 | MVP | 系统必须支持福利卡账户，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利卡账户正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-002 | 餐卡账户 | P0 | MVP | 系统必须支持餐卡账户，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成餐卡账户正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-003 | 账户余额 | P0 | MVP | 系统必须支持账户余额，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户余额正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-004 | 预算批次 | P0 | MVP | 系统必须支持预算批次，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成预算批次正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-005 | 发放名单 | P0 | MVP | 系统必须支持发放名单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发放名单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-006 | 有效期 | P0 | MVP | 系统必须支持有效期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成有效期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-007 | 使用范围 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持使用范围，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成使用范围正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-008 | 冻结解冻 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持冻结解冻，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成冻结解冻正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-009 | 扣减原子性 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持扣减原子性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成扣减原子性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-010 | 退款原路返回 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退款原路返回，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款原路返回正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-011 | 账户流水 | P2 | 二期 | 系统必须支持账户流水，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户流水正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-012 | 财务对账 | P2 | 二期 | 系统必须支持财务对账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成财务对账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## CHK｜购物车与结算

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHK-001 | 购物车按商城隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持购物车按商城隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车按商城隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-002 | 购物车按用户隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持购物车按用户隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车按用户隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-003 | SKU合并 | P0 | MVP | 系统必须支持SKU合并，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SKU合并正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-004 | 库存校验 | P0 | MVP | 系统必须支持库存校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-005 | 价格二次校验 | P0 | MVP | 系统必须支持价格二次校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格二次校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-006 | 配送地址校验 | P0 | MVP | 系统必须支持配送地址校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配送地址校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-007 | 供应商拆单预览 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商拆单预览，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商拆单预览正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-008 | 福利卡抵扣 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持福利卡抵扣，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利卡抵扣正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-009 | 餐卡抵扣 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持餐卡抵扣，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成餐卡抵扣正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-010 | 微信补差 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信补差，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信补差正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-011 | 订单幂等提交 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单幂等提交，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单幂等提交正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-012 | 防重复支付 | P2 | 二期 | 系统必须支持防重复支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成防重复支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## ORD｜订单中心

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD-001 | 父子订单 | P0 | MVP | 系统必须支持父子订单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成父子订单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-002 | 订单编号规则 | P0 | MVP | 系统必须支持订单编号规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单编号规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-003 | 订单状态机 | P0 | MVP | 系统必须支持订单状态机，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单状态机正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-004 | 订单快照 | P0 | MVP | 系统必须支持订单快照，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单快照正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-005 | 订单搜索 | P0 | MVP | 系统必须支持订单搜索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单搜索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-006 | 订单筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持订单筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-007 | 取消订单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持取消订单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成取消订单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-008 | 确认收货 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持确认收货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成确认收货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-009 | 订单超时关闭 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单超时关闭，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单超时关闭正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-010 | 虚拟订单自动完成 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持虚拟订单自动完成，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成虚拟订单自动完成正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-011 | 订单导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-012 | 订单审计轨迹 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单审计轨迹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单审计轨迹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PAY｜支付、清结算与对账

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY-001 | 微信支付 | P0 | MVP | 系统必须支持微信支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-002 | 支付回调验签 | P0 | MVP | 系统必须支持支付回调验签，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付回调验签正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-003 | 支付幂等 | P0 | MVP | 系统必须支持支付幂等，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付幂等正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-004 | 福利账户组合支付 | P0 | MVP | 系统必须支持福利账户组合支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利账户组合支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-005 | 退款 | P0 | MVP | 系统必须支持退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-006 | 部分退款 | P0 | MVP | 系统必须支持部分退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部分退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-007 | 支付异常补单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持支付异常补单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付异常补单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-008 | 日对账 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持日对账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日对账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-009 | 差错处理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持差错处理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成差错处理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-010 | 供应商结算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商结算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商结算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-011 | 平台服务费 | P2 | 二期 | 系统必须支持平台服务费，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台服务费正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-012 | 财务结算单 | P2 | 二期 | 系统必须支持财务结算单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成财务结算单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## VIR｜虚拟卡券与核销

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIR-001 | 卡券库存 | P0 | MVP | 系统必须支持卡券库存，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券库存正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-002 | 卡券发码 | P0 | MVP | 系统必须支持卡券发码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券发码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-003 | 卡密加密存储 | P0 | MVP | 系统必须支持卡密加密存储，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡密加密存储正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-004 | 二维码核销 | P0 | MVP | 系统必须支持二维码核销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成二维码核销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-005 | 动态核销码 | P0 | MVP | 系统必须支持动态核销码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成动态核销码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-006 | 核销门店 | P0 | MVP | 系统必须支持核销门店，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核销门店正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-007 | 使用有效期 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持使用有效期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成使用有效期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-008 | 核销撤销 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持核销撤销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核销撤销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-009 | 异常卡券补发 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持异常卡券补发，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异常卡券补发正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-010 | 供应商发码回调 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商发码回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商发码回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-011 | 卡券状态同步 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券状态同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券状态同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-012 | 卡券泄露处置 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券泄露处置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券泄露处置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## FUL｜实物履约与物流

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUL-001 | 仓库路由 | P0 | MVP | 系统必须支持仓库路由，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成仓库路由正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-002 | 供应商发货 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商发货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商发货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-003 | 物流单号 | P0 | MVP | 系统必须支持物流单号，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流单号正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-004 | 物流轨迹 | P0 | MVP | 系统必须支持物流轨迹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流轨迹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-005 | 拆包裹 | P0 | MVP | 系统必须支持拆包裹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成拆包裹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-006 | 部分发货 | P0 | MVP | 系统必须支持部分发货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部分发货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-007 | 签收状态 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持签收状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成签收状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-008 | 配送时效 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持配送时效，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配送时效正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-009 | 偏远地区限制 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持偏远地区限制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成偏远地区限制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-010 | 缺货替代 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持缺货替代，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缺货替代正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-011 | 异常件处理 | P2 | 二期 | 系统必须支持异常件处理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异常件处理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-012 | 物流订阅回调 | P2 | 二期 | 系统必须支持物流订阅回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流订阅回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## SUP｜供应商与分销商

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUP-001 | 供应商准入 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商准入，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商准入正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-002 | 资质审核 | P0 | MVP | 系统必须支持资质审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成资质审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-003 | 供应商合同 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商合同，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商合同正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-004 | 分销商distributorId | P0 | MVP | 系统必须支持分销商distributorId，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成分销商distributorId正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-005 | 商品归属 | P0 | MVP | 系统必须支持商品归属，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品归属正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-006 | 供货价 | P0 | MVP | 系统必须支持供货价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供货价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-007 | 结算周期 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持结算周期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成结算周期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-008 | 服务区域 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务区域，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务区域正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-009 | 供应商评分 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商评分，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商评分正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-010 | 供应商停用 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商停用，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商停用正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-011 | 接口密钥 | P2 | 二期 | 系统必须支持接口密钥，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口密钥正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-012 | 供应商数据隔离 | P2 | 二期 | 系统必须支持供应商数据隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商数据隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## AFS｜售后、退款与投诉

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFS-001 | 仅退款 | P0 | MVP | 系统必须支持仅退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成仅退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-002 | 退货退款 | P0 | MVP | 系统必须支持退货退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退货退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-003 | 换货 | P0 | MVP | 系统必须支持换货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成换货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-004 | 售后原因 | P0 | MVP | 系统必须支持售后原因，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后原因正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-005 | 凭证上传 | P0 | MVP | 系统必须支持凭证上传，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成凭证上传正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-006 | 审核流程 | P0 | MVP | 系统必须支持审核流程，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成审核流程正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-007 | 退货地址 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退货地址，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退货地址正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-008 | 退款计算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退款计算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款计算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-009 | 福利账户原路退回 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持福利账户原路退回，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利账户原路退回正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-010 | 微信原路退款 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信原路退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信原路退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-011 | 售后时效 | P2 | 二期 | 系统必须支持售后时效，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后时效正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-012 | 争议仲裁 | P2 | 二期 | 系统必须支持争议仲裁，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成争议仲裁正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## INV｜发票与税务资料

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-001 | 个人发票 | P0 | MVP | 系统必须支持个人发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-002 | 企业发票 | P0 | MVP | 系统必须支持企业发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-003 | 税号校验 | P0 | MVP | 系统必须支持税号校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成税号校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-004 | 电子发票 | P0 | MVP | 系统必须支持电子发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成电子发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-005 | 开票状态 | P0 | MVP | 系统必须支持开票状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开票状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-006 | 红冲 | P0 | MVP | 系统必须支持红冲，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成红冲正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-007 | 发票下载 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持发票下载，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票下载正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-008 | 发票邮件发送 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持发票邮件发送，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票邮件发送正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-009 | 拆单开票 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持拆单开票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成拆单开票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-010 | 服务类目税率 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务类目税率，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务类目税率正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-011 | 发票抬头库 | P2 | 二期 | 系统必须支持发票抬头库，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票抬头库正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-012 | 开票审计 | P2 | 二期 | 系统必须支持开票审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开票审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## CS｜客户服务制度与工单

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-001 | 在线客服入口 | P0 | MVP | 系统必须支持在线客服入口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成在线客服入口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-002 | 客服电话管理 | P0 | MVP | 系统必须支持客服电话管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服电话管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-003 | 服务时间公示 | P0 | MVP | 系统必须支持服务时间公示，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务时间公示正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-004 | 机器人首问 | P0 | MVP | 系统必须支持机器人首问，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成机器人首问正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-005 | 人工转接 | P0 | MVP | 系统必须支持人工转接，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成人工转接正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-006 | 工单分类 | P0 | MVP | 系统必须支持工单分类，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工单分类正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-007 | 工单优先级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持工单优先级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工单优先级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-008 | 首次响应SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持首次响应SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首次响应SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-009 | 解决时限SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持解决时限SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成解决时限SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-010 | 升级机制 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持升级机制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成升级机制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-011 | 满意度评价 | P2 | 二期 | 系统必须支持满意度评价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成满意度评价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-012 | 客服质检 | P2 | 二期 | 系统必须支持客服质检，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服质检正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## OPS｜运营与内容管理

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-001 | 首页装修 | P0 | MVP | 系统必须支持首页装修，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首页装修正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-002 | 活动页 | P0 | MVP | 系统必须支持活动页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-003 | Banner管理 | P0 | MVP | 系统必须支持Banner管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成Banner管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-004 | 公告管理 | P0 | MVP | 系统必须支持公告管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成公告管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-005 | 热词管理 | P0 | MVP | 系统必须支持热词管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成热词管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-006 | 推荐位管理 | P0 | MVP | 系统必须支持推荐位管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成推荐位管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-007 | 专题页 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持专题页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成专题页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-008 | 内容审核 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持内容审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成内容审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-009 | 定时发布 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持定时发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成定时发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-010 | 灰度发布 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持灰度发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成灰度发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-011 | 运营日历 | P2 | 二期 | 系统必须支持运营日历，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成运营日历正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-012 | 活动复盘 | P2 | 二期 | 系统必须支持活动复盘，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动复盘正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## ADM｜运营管理后台

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-001 | 平台管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持平台管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-002 | 集团管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持集团管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-003 | 商城管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持商城管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-004 | 供应商工作台 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商工作台，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商工作台正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-005 | 员工管理 | P0 | MVP | 系统必须支持员工管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-006 | 商品审核 | P0 | MVP | 系统必须支持商品审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-007 | 订单管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-008 | 售后管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持售后管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-009 | 账户管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账户管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-010 | 权限管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持权限管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成权限管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-011 | 批量任务 | P2 | 二期 | 系统必须支持批量任务，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成批量任务正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-012 | 导入导出中心 | P2 | 二期 | 系统必须支持导入导出中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成导入导出中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## DAT｜数据、报表与BI

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-001 | GMV报表 | P0 | MVP | 系统必须支持GMV报表，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成GMV报表正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-002 | 订单报表 | P0 | MVP | 系统必须支持订单报表，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单报表正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-003 | 用户活跃 | P0 | MVP | 系统必须支持用户活跃，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户活跃正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-004 | 商品转化 | P0 | MVP | 系统必须支持商品转化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品转化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-005 | 搜索分析 | P0 | MVP | 系统必须支持搜索分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-006 | 福利预算消耗 | P0 | MVP | 系统必须支持福利预算消耗，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利预算消耗正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-007 | 账户余额汇总 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账户余额汇总，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户余额汇总正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-008 | 供应商履约 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商履约，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商履约正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-009 | 售后率 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持售后率，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后率正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-010 | 客服SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持客服SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-011 | 数据导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持数据导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-012 | 指标口径字典 | P2 | 二期 | 系统必须支持指标口径字典，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成指标口径字典正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## SEC｜安全与隐私

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | 传输加密 | P0 | MVP | 系统必须支持传输加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成传输加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-002 | 敏感字段加密 | P0 | MVP | 系统必须支持敏感字段加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成敏感字段加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-003 | 密码哈希 | P0 | MVP | 系统必须支持密码哈希，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密码哈希正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-004 | 密钥托管 | P0 | MVP | 系统必须支持密钥托管，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密钥托管正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-005 | 最小权限 | P0 | MVP | 系统必须支持最小权限，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成最小权限正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-006 | 接口签名 | P0 | MVP | 系统必须支持接口签名，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口签名正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-007 | 重放攻击防护 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持重放攻击防护，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成重放攻击防护正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-008 | 限流 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持限流，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限流正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-009 | WAF | P1 | 正式V1 | 系统必须支持WAF，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成WAF正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-010 | 恶意爬虫防护 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持恶意爬虫防护，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成恶意爬虫防护正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-011 | 隐私授权记录 | P2 | 二期 | 系统必须支持隐私授权记录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私授权记录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-012 | 个人信息删除 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人信息删除，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人信息删除正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## CMP｜合规与审计

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMP-001 | 隐私政策 | P0 | MVP | 系统必须支持隐私政策，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私政策正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-002 | 用户协议 | P0 | MVP | 系统必须支持用户协议，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户协议正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-003 | 第三方SDK清单 | P0 | MVP | 系统必须支持第三方SDK清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成第三方SDK清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-004 | 个人信息处理清单 | P0 | MVP | 系统必须支持个人信息处理清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人信息处理清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-005 | 未成年人规则 | P0 | MVP | 系统必须支持未成年人规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成未成年人规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-006 | 数据出境评估 | P0 | MVP | 系统必须支持数据出境评估，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据出境评估正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-007 | 日志留存 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持日志留存，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日志留存正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-008 | 管理员审计 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持管理员审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-009 | 资金操作审计 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持资金操作审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成资金操作审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-010 | 供应商资质留档 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商资质留档，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商资质留档正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-011 | 等保评估准备 | P2 | 二期 | 系统必须支持等保评估准备，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成等保评估准备正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-012 | 合规事件响应 | P2 | 二期 | 系统必须支持合规事件响应，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成合规事件响应正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## API｜接口与系统集成

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-001 | 统一API网关 | P0 | MVP | 系统必须支持统一API网关，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成统一API网关正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-002 | REST规范 | P0 | MVP | 系统必须支持REST规范，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成REST规范正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-003 | OpenAPI文档 | P0 | MVP | 系统必须支持OpenAPI文档，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成OpenAPI文档正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-004 | 企业HR同步 | P0 | MVP | 系统必须支持企业HR同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业HR同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-005 | 统一身份认证 | P0 | MVP | 系统必须支持统一身份认证，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成统一身份认证正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-006 | 供应商商品接口 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商商品接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商商品接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-007 | 库存接口 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持库存接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-008 | 价格接口 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持价格接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-009 | 订单推送 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单推送，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单推送正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-010 | 物流回调 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持物流回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-011 | 卡券发码接口 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券发码接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券发码接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-012 | 回调重试 | P2 | 二期 | 系统必须支持回调重试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成回调重试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## DEV｜基础设施与DevOps

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-001 | 开发测试生产隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持开发测试生产隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开发测试生产隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-002 | 基础设施即代码 | P0 | MVP | 系统必须支持基础设施即代码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成基础设施即代码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-003 | 自动构建 | P0 | MVP | 系统必须支持自动构建，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动构建正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-004 | 自动测试 | P0 | MVP | 系统必须支持自动测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-005 | 自动部署 | P0 | MVP | 系统必须支持自动部署，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动部署正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-006 | 版本回滚 | P0 | MVP | 系统必须支持版本回滚，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成版本回滚正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-007 | 配置中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持配置中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配置中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-008 | 密钥管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持密钥管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密钥管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-009 | 数据库迁移 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持数据库迁移，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据库迁移正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-010 | 对象存储 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持对象存储，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成对象存储正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-011 | CDN | P2 | 二期 | 系统必须支持CDN，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成CDN正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-012 | 成本预算告警 | P2 | 二期 | 系统必须支持成本预算告警，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成成本预算告警正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## TST｜测试与质量保障

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TST-001 | 单元测试 | P0 | MVP | 系统必须支持单元测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成单元测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-002 | 组件测试 | P0 | MVP | 系统必须支持组件测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成组件测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-003 | API测试 | P0 | MVP | 系统必须支持API测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成API测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-004 | 端到端测试 | P0 | MVP | 系统必须支持端到端测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成端到端测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-005 | 支付回调测试 | P0 | MVP | 系统必须支持支付回调测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付回调测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-006 | 并发测试 | P0 | MVP | 系统必须支持并发测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成并发测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-007 | 安全测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持安全测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成安全测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-008 | 兼容性测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持兼容性测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成兼容性测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-009 | 移动真机测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持移动真机测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动真机测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-010 | 回归测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持回归测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成回归测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-011 | 用户验收测试 | P2 | 二期 | 系统必须支持用户验收测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户验收测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-012 | 缺陷分级 | P2 | 二期 | 系统必须支持缺陷分级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缺陷分级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## OBS｜监控、运维与应急

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS-001 | 可用性监控 | P0 | MVP | 系统必须支持可用性监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成可用性监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-002 | 接口延迟监控 | P0 | MVP | 系统必须支持接口延迟监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口延迟监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-003 | 错误率监控 | P0 | MVP | 系统必须支持错误率监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成错误率监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-004 | 前端错误监控 | P0 | MVP | 系统必须支持前端错误监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成前端错误监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-005 | 日志检索 | P0 | MVP | 系统必须支持日志检索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日志检索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-006 | 链路追踪 | P0 | MVP | 系统必须支持链路追踪，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成链路追踪正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-007 | 告警分级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持告警分级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成告警分级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-008 | 值班制度 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持值班制度，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成值班制度正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-009 | 故障通报 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持故障通报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成故障通报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-010 | 根因分析 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持根因分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成根因分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-011 | 容量评估 | P2 | 二期 | 系统必须支持容量评估，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成容量评估正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-012 | 运维月报 | P2 | 二期 | 系统必须支持运维月报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成运维月报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PER｜性能、兼容与可访问性

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER-001 | 首屏性能 | P0 | MVP | 系统必须支持首屏性能，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首屏性能正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-002 | 核心Web指标 | P0 | MVP | 系统必须支持核心Web指标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核心Web指标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-003 | 图片优化 | P0 | MVP | 系统必须支持图片优化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成图片优化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-004 | 代码分包 | P0 | MVP | 系统必须支持代码分包，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成代码分包正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-005 | 缓存策略 | P0 | MVP | 系统必须支持缓存策略，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缓存策略正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-006 | 弱网体验 | P0 | MVP | 系统必须支持弱网体验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成弱网体验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-007 | 主流浏览器兼容 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持主流浏览器兼容，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成主流浏览器兼容正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-008 | 响应式布局 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持响应式布局，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成响应式布局正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-009 | 键盘可操作 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持键盘可操作，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成键盘可操作正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-010 | 颜色对比度 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持颜色对比度，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成颜色对比度正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-011 | 屏幕阅读器标签 | P2 | 二期 | 系统必须支持屏幕阅读器标签，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成屏幕阅读器标签正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-012 | 大字体适配 | P2 | 二期 | 系统必须支持大字体适配，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成大字体适配正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## BCP｜备份、容灾与业务连续性

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCP-001 | 数据库自动备份 | P0 | MVP | 系统必须支持数据库自动备份，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据库自动备份正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-002 | 备份加密 | P0 | MVP | 系统必须支持备份加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成备份加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-003 | 备份恢复演练 | P0 | MVP | 系统必须支持备份恢复演练，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成备份恢复演练正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-004 | 跨可用区 | P0 | MVP | 系统必须支持跨可用区，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成跨可用区正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-005 | RPO目标 | P0 | MVP | 系统必须支持RPO目标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成RPO目标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-006 | RTO目标 | P0 | MVP | 系统必须支持RTO目标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成RTO目标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-007 | 故障降级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持故障降级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成故障降级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-008 | 只读模式 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持只读模式，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成只读模式正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-009 | 供应商接口熔断 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商接口熔断，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商接口熔断正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-010 | 支付通道降级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持支付通道降级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付通道降级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-011 | 灾难恢复预案 | P2 | 二期 | 系统必须支持灾难恢复预案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成灾难恢复预案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-012 | 年度演练 | P2 | 二期 | 系统必须支持年度演练，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成年度演练正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

## PM｜项目管理、培训与交付

| 编号 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | 需求基线 | P0 | MVP | 系统必须支持需求基线，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成需求基线正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-002 | 原型评审 | P0 | MVP | 系统必须支持原型评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成原型评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-003 | UI评审 | P0 | MVP | 系统必须支持UI评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成UI评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-004 | 技术方案评审 | P0 | MVP | 系统必须支持技术方案评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成技术方案评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-005 | 迭代计划 | P0 | MVP | 系统必须支持迭代计划，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成迭代计划正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-006 | 变更控制 | P0 | MVP | 系统必须支持变更控制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成变更控制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-007 | 周报 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持周报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成周报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-008 | 风险台账 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持风险台账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成风险台账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-009 | 上线清单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持上线清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成上线清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-010 | 管理员培训 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持管理员培训，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员培训正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-011 | 客服培训 | P2 | 二期 | 系统必须支持客服培训，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服培训正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-012 | 验收与质保 | P2 | 二期 | 系统必须支持验收与质保，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成验收与质保正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |

# 附录B. 接口、数据与非功能清单

## B.1 接口统一规则

- 所有写接口接受Idempotency-Key；返回统一code、message、data、trace_id。

- 分页统一page、page_size或cursor，禁止不同接口自行发明分页格式。

- 外部回调必须验签、校验时间戳与nonce，原始报文脱敏留档。

- 接口版本通过URL或Header管理；废弃接口至少提前一个发布周期通知。

- 批量任务异步化，返回job_id并提供进度、结果与失败明细下载。

- OpenAPI文档、示例、错误码、限流、重试和联系人必须随版本更新。

## B.2 数据保留建议

| 数据 | 建议保留 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单、支付、退款、结算 | 按财税和合同要求，建议不少于5年 | 最终由甲方法务/财务确定 |
| 账户账本与资金审计 | 长期或依法保留 | 只追加、不可覆盖 |
| 管理员审计 | 不少于1年 | 高风险操作可延长 |
| 登录与安全日志 | 不少于6个月 | 结合等保和安全要求 |
| 客服工单 | 2-3年 | 涉及争议的延长至结案后 |
| 临时验证码/令牌 | 分钟至小时级 | 到期自动删除 |

# 附录C. 风险、假设与合同保护条款

| 风险 | 级别 | 合同/技术措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求持续变化 | 高 | P0基线签字；超范围走CR并调整费用工期 |
| 甲方接口延期 | 高 | 接口占位Mock；延期顺延，不承担窝工 |
| 运营主体不明确 | 高 | 备案、协议、支付、发票、客服主体在启动前确认 |
| 供应商接口质量 | 高 | 设置重试、补偿和人工工单；供应商SLA由甲方推动 |
| 真实资金风险 | 高 | 账本、事务、对账、审计和灰度；不得沿用localStorage |
| 一个月工期 | 高 | 限定P0、8-10人并行、甲方每日决策；合同写6周 |
| 历史数据迁移 | 中 | 样例数据和字段映射先验收；清洗另计 |
| 小程序审核 | 中 | 平台审核时间不计入开发可控工期 |
| 域名与备案 | 中 | 甲方提供Cloudflare/备案权限和主体资料 |
| 验收拖延 | 中 | 约定验收窗口与逾期视为阶段验收 |

## C.1 必须写入合同的排除项

- 未经书面列出的第三方系统、供应商、历史数据源和硬件设备。

- 甲方或第三方账号、资质、备案、商户号、短信签名、商标及内容合法性。

- 第三方平台审核时长、接口故障、政策变化及收费调整。

- 7×24客服人员、商品运营、供应商履约和财务结算执行，除非另签运营服务。

- 超出约定容量、并发、数据量和服务区域后的扩容与架构升级。

- 因甲方自行改代码、改DNS、泄露密钥或绕过流程造成的问题。

# 最终建议

建议决策｜将现有V2作为甲方需求确认与演示基线；先签“受控生产型MVP”而不是承诺完整商城。建议对外报价52.8万元，合同工期6周，开发冲刺4周，预留30%缓冲；任何真实资金、支付、供应商和运营责任均按本报告边界落入合同。

报告编制：雍彻科技（YONGCHE TECH）

版本：1.0｜日期：2026年7月24日｜本报告为技术与商务评估建议，最终范围、价格、税务和法律责任以双方盖章合同及附件为准。