Table of Contents

# 智慧翼企业福利商城全量技术方案与报价评估报告

- 域名：zhudatuan.com / www.zhudatuan.com

- 商城名称：智慧翼企业福利商城

- 技术服务方：雍彻科技（YONGCHE TECH）

- 当前版本：生产型 MVP 底座 V5，Git 169aa971b288c4e96025ed84780a33b170d6a0a9

- 报告日期：2026-07-24

## 结论

当前版本已由前端演示原型进入“生产型 MVP 技术底座”阶段。前端路由、严格类型、移动端导航和核心业务页面已建立；服务端 API、Supabase PostgreSQL 东京数据库、26 张核心业务表、RLS、租户范围、库存原子预占、福利账户组合支付、幂等、加密和审计能力已经完成并通过远程交易验证。

当前仍不能认定为正式商业验收完成。企业身份认证、管理后台、真实支付、阿里权益及其他供应商接口、物流、卡券、发票、财务结算、客服制度、生产监控和合规审查，仍需甲方提供规则、资质和接口资料后实施。

## 2026-07-24 技术建设更新记录

| 项目 | 当前状态 | 核验结果 | 是否需要甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC Web 商城前台 | 阶段开发完成 | 生产构建通过，可公开访问 | 需要确认页面、文案和品牌 |
| 移动端适配 | 原型阶段 | 已有响应式结构及底部导航 | 需要确认 H5/小程序/App 形态 |
| 服务端 API | 生产底座已建立 | 健康、商品、账户、订单、支付接口已建立 | 需要确认正式认证方式 |
| 数据库 | 已迁移至 Supabase PostgreSQL | 东京区域、26 张业务表、2 个迁移已应用 | 需要确认数据地域与合规要求 |
| 数据隔离 | 底座已建立 | RLS、租户/企业/商城/员工范围字段已建立 | 需要确认四层业务定义 |
| 订单交易 | 技术验证完成 | 远程完成下单、库存预占、组合支付、流水和审计验证 | 需要甲方确认完整订单状态机 |
| 真实支付 | 未接入 | 当前仅验证内部福利/餐卡记账扣减 | 需要商户号、证书和结算规则 |
| 企业登录 | 未接入 | 生产环境默认拒绝匿名业务操作 | 需要 SSO/微信/手机号方案 |
| 阿里权益接口 | 待资料 | 已预留供应商、商品、库存、拆单结构 | 需要正式文档、测试账号、签名密钥 |
| 运营管理后台 | 待建设 | 已有数据模型，无完整运营界面 | 需要确认角色、菜单、审批和数据权限 |
| 客服、财务与对账 | 待规则 | 已有售后、退款、支付和审计表结构 | 需要确认 SLA、责任主体、结算和开票 |

本更新记录与后续《15天阶段交付与全面对接确认书》共同使用。任何“待确认”“待资料”“待建设”项目均不应默认为已包含在当前固定价及当前验收范围内。

## 推荐报价

- 受控生产型MVP：建议对外含税报价52.8万元；目标成交48.8-52.8万元；低于42.8万元必须缩减范围。

- 标准正式V1：98-138万元，周期3-4个月。

- 完整多租户平台：180-320万元，周期6-9个月。

- 一个月口径：4周开发冲刺；合同建议写6周（含30%缓冲与验收），且仅承诺P0范围。

## 全量需求清单（372项）

| 编号 | 领域 | 技术点 | 优先级 | 阶段 | 要求 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOM-001 | 域名、品牌与备案 | 主域名所有权核验 | P0 | MVP | 系统必须支持主域名所有权核验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成主域名所有权核验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-002 | 域名、品牌与备案 | 裸域名解析 | P0 | MVP | 系统必须支持裸域名解析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成裸域名解析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-003 | 域名、品牌与备案 | www子域名解析 | P0 | MVP | 系统必须支持www子域名解析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成www子域名解析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-004 | 域名、品牌与备案 | HTTPS证书自动续期 | P0 | MVP | 系统必须支持HTTPS证书自动续期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成HTTPS证书自动续期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-005 | 域名、品牌与备案 | 域名到期提醒 | P0 | MVP | 系统必须支持域名到期提醒，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成域名到期提醒正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-006 | 域名、品牌与备案 | DNS变更审计 | P0 | MVP | 系统必须支持DNS变更审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成DNS变更审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-007 | 域名、品牌与备案 | 品牌中文名称确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持品牌中文名称确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌中文名称确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-008 | 域名、品牌与备案 | 品牌英文名称确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持品牌英文名称确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌英文名称确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-009 | 域名、品牌与备案 | Logo与图标规范 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持Logo与图标规范，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成Logo与图标规范正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-010 | 域名、品牌与备案 | ICP备案主体确认 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持ICP备案主体确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成ICP备案主体确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-011 | 域名、品牌与备案 | 公安联网备案 | P2 | 二期 | 系统必须支持公安联网备案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成公安联网备案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DOM-012 | 域名、品牌与备案 | 隐私政策域名一致性 | P2 | 二期 | 系统必须支持隐私政策域名一致性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私政策域名一致性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-001 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 平台级租户管理 | P0 | MVP | 系统必须支持平台级租户管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台级租户管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-002 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 集团级组织管理 | P0 | MVP | 系统必须支持集团级组织管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团级组织管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-003 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 商城级独立配置 | P0 | MVP | 系统必须支持商城级独立配置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城级独立配置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-004 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 员工级账户归属 | P0 | MVP | 系统必须支持员工级账户归属，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工级账户归属正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-005 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 集团与商城一对多关系 | P0 | MVP | 系统必须支持集团与商城一对多关系，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团与商城一对多关系正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-006 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 商城切换权限 | P0 | MVP | 系统必须支持商城切换权限，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城切换权限正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-007 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 租户数据强隔离 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持租户数据强隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成租户数据强隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-008 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 商城数据强隔离 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持商城数据强隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城数据强隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-009 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 跨集团访问禁止 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持跨集团访问禁止，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成跨集团访问禁止正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-010 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 组织架构同步 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持组织架构同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成组织架构同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-011 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 商城停用与恢复 | P2 | 二期 | 系统必须支持商城停用与恢复，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城停用与恢复正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TEN-012 | 平台、集团、商城与员工四级体系 | 租户数据导出与注销 | P2 | 二期 | 系统必须支持租户数据导出与注销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成租户数据导出与注销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-001 | 身份、登录与权限 | 手机号验证码登录 | P0 | MVP | 系统必须支持手机号验证码登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成手机号验证码登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-002 | 身份、登录与权限 | 企业单点登录SSO | P0 | MVP | 系统必须支持企业单点登录SSO，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业单点登录SSO正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-003 | 身份、登录与权限 | 微信授权登录 | P0 | MVP | 系统必须支持微信授权登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信授权登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-004 | 身份、登录与权限 | 账号密码策略 | P0 | MVP | 系统必须支持账号密码策略，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账号密码策略正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-005 | 身份、登录与权限 | 多因素认证 | P0 | MVP | 系统必须支持多因素认证，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成多因素认证正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-006 | 身份、登录与权限 | 角色权限RBAC | P0 | MVP | 系统必须支持角色权限RBAC，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成角色权限RBAC正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-007 | 身份、登录与权限 | 数据权限ABAC | P1 | 正式V1 | 系统必须支持数据权限ABAC，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据权限ABAC正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-008 | 身份、登录与权限 | 会话超时 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持会话超时，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成会话超时正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-009 | 身份、登录与权限 | 异地登录告警 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持异地登录告警，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异地登录告警正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-010 | 身份、登录与权限 | 账号冻结解冻 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账号冻结解冻，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账号冻结解冻正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-011 | 身份、登录与权限 | 离职员工自动停用 | P2 | 二期 | 系统必须支持离职员工自动停用，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成离职员工自动停用正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| IAM-012 | 身份、登录与权限 | 管理员操作二次确认 | P2 | 二期 | 系统必须支持管理员操作二次确认，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员操作二次确认正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-001 | 员工与个人中心 | 员工档案 | P0 | MVP | 系统必须支持员工档案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工档案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-002 | 员工与个人中心 | 工号唯一性 | P0 | MVP | 系统必须支持工号唯一性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工号唯一性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-003 | 员工与个人中心 | 部门岗位信息 | P0 | MVP | 系统必须支持部门岗位信息，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部门岗位信息正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-004 | 员工与个人中心 | 实名信息最小化 | P0 | MVP | 系统必须支持实名信息最小化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成实名信息最小化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-005 | 员工与个人中心 | 收货地址管理 | P0 | MVP | 系统必须支持收货地址管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成收货地址管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-006 | 员工与个人中心 | 默认地址规则 | P0 | MVP | 系统必须支持默认地址规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成默认地址规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-007 | 员工与个人中心 | 收藏夹 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持收藏夹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成收藏夹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-008 | 员工与个人中心 | 浏览历史 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持浏览历史，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成浏览历史正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-009 | 员工与个人中心 | 消息中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持消息中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成消息中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-010 | 员工与个人中心 | 个人发票抬头 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持个人发票抬头，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人发票抬头正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-011 | 员工与个人中心 | 账户安全设置 | P2 | 二期 | 系统必须支持账户安全设置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户安全设置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| USR-012 | 员工与个人中心 | 个人数据下载与注销 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人数据下载与注销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人数据下载与注销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-001 | PC Web商城前台 | 京东式高密度首页 | P0 | MVP | 系统必须支持京东式高密度首页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成京东式高密度首页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-002 | PC Web商城前台 | 顶部企业状态栏 | P0 | MVP | 系统必须支持顶部企业状态栏，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成顶部企业状态栏正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-003 | PC Web商城前台 | 多级商品分类 | P0 | MVP | 系统必须支持多级商品分类，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成多级商品分类正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-004 | PC Web商城前台 | 全局搜索 | P0 | MVP | 系统必须支持全局搜索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成全局搜索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-005 | PC Web商城前台 | 活动轮播 | P0 | MVP | 系统必须支持活动轮播，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动轮播正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-006 | PC Web商城前台 | 商品瀑布流 | P0 | MVP | 系统必须支持商品瀑布流，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品瀑布流正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-007 | PC Web商城前台 | 商品详情 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持商品详情，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品详情正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-008 | PC Web商城前台 | 购物车 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持购物车，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-009 | PC Web商城前台 | 结算台 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持结算台，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成结算台正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-010 | PC Web商城前台 | 订单中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-011 | PC Web商城前台 | 个人中心 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PC-012 | PC Web商城前台 | 桌面端无障碍键盘操作 | P2 | 二期 | 系统必须支持桌面端无障碍键盘操作，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成桌面端无障碍键盘操作正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-001 | 移动H5与微信小程序 | 美团式移动首页 | P0 | MVP | 系统必须支持美团式移动首页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成美团式移动首页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-002 | 移动H5与微信小程序 | 底部五栏导航 | P0 | MVP | 系统必须支持底部五栏导航，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成底部五栏导航正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-003 | 移动H5与微信小程序 | 移动分类页 | P0 | MVP | 系统必须支持移动分类页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动分类页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-004 | 移动H5与微信小程序 | 移动搜索联想 | P0 | MVP | 系统必须支持移动搜索联想，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动搜索联想正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-005 | 移动H5与微信小程序 | 移动商品详情 | P0 | MVP | 系统必须支持移动商品详情，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动商品详情正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-006 | 移动H5与微信小程序 | 移动购物车 | P0 | MVP | 系统必须支持移动购物车，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动购物车正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-007 | 移动H5与微信小程序 | 移动结算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持移动结算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动结算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-008 | 移动H5与微信小程序 | 安全区域适配 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持安全区域适配，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成安全区域适配正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-009 | 移动H5与微信小程序 | 触摸目标尺寸 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持触摸目标尺寸，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成触摸目标尺寸正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-010 | 移动H5与微信小程序 | 微信小程序登录 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信小程序登录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信小程序登录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-011 | 移动H5与微信小程序 | 小程序支付 | P2 | 二期 | 系统必须支持小程序支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成小程序支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| MOB-012 | 移动H5与微信小程序 | 小程序审核与发布 | P2 | 二期 | 系统必须支持小程序审核与发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成小程序审核与发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-001 | 商品中心 | SPU管理 | P0 | MVP | 系统必须支持SPU管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SPU管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-002 | 商品中心 | SKU管理 | P0 | MVP | 系统必须支持SKU管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SKU管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-003 | 商品中心 | 规格属性 | P0 | MVP | 系统必须支持规格属性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成规格属性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-004 | 商品中心 | 商品图片视频 | P0 | MVP | 系统必须支持商品图片视频，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品图片视频正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-005 | 商品中心 | 商品详情富文本 | P0 | MVP | 系统必须支持商品详情富文本，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品详情富文本正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-006 | 商品中心 | 商品上下架 | P0 | MVP | 系统必须支持商品上下架，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品上下架正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-007 | 商品中心 | 库存状态 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持库存状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-008 | 商品中心 | 企业专享商品 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持企业专享商品，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业专享商品正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-009 | 商品中心 | 虚拟商品类型 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持虚拟商品类型，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成虚拟商品类型正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-010 | 商品中心 | 服务商品类型 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务商品类型，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务商品类型正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-011 | 商品中心 | 商品审核 | P2 | 二期 | 系统必须支持商品审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRD-012 | 商品中心 | 商品批量导入导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持商品批量导入导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品批量导入导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-001 | 分类、搜索与推荐 | 三级类目 | P0 | MVP | 系统必须支持三级类目，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成三级类目正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-002 | 分类、搜索与推荐 | 类目排序 | P0 | MVP | 系统必须支持类目排序，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成类目排序正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-003 | 分类、搜索与推荐 | 品牌筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持品牌筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成品牌筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-004 | 分类、搜索与推荐 | 属性筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持属性筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成属性筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-005 | 分类、搜索与推荐 | 价格筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持价格筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-006 | 分类、搜索与推荐 | 库存筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持库存筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-007 | 分类、搜索与推荐 | 关键词纠错 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持关键词纠错，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成关键词纠错正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-008 | 分类、搜索与推荐 | 搜索热词 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持搜索热词，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索热词正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-009 | 分类、搜索与推荐 | 搜索无结果推荐 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持搜索无结果推荐，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索无结果推荐正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-010 | 分类、搜索与推荐 | 销量排序 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持销量排序，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成销量排序正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-011 | 分类、搜索与推荐 | 个性化推荐 | P2 | 二期 | 系统必须支持个性化推荐，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个性化推荐正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CAT-012 | 分类、搜索与推荐 | 搜索日志分析 | P2 | 二期 | 系统必须支持搜索日志分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索日志分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-001 | 价格、促销与权益 | 市场价 | P0 | MVP | 系统必须支持市场价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成市场价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-002 | 价格、促销与权益 | 商城价 | P0 | MVP | 系统必须支持商城价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-003 | 价格、促销与权益 | 福利专享价 | P0 | MVP | 系统必须支持福利专享价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利专享价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-004 | 价格、促销与权益 | 集团协议价 | P0 | MVP | 系统必须支持集团协议价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团协议价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-005 | 价格、促销与权益 | 员工分层价 | P0 | MVP | 系统必须支持员工分层价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工分层价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-006 | 价格、促销与权益 | 限时促销 | P0 | MVP | 系统必须支持限时促销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限时促销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-007 | 价格、促销与权益 | 优惠券 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持优惠券，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成优惠券正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-008 | 价格、促销与权益 | 满减 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持满减，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成满减正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-009 | 价格、促销与权益 | 礼盒组合 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持礼盒组合，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成礼盒组合正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-010 | 价格、促销与权益 | 限购 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持限购，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限购正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-011 | 价格、促销与权益 | 促销叠加规则 | P2 | 二期 | 系统必须支持促销叠加规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成促销叠加规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PRI-012 | 价格、促销与权益 | 价格变更审计 | P2 | 二期 | 系统必须支持价格变更审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格变更审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-001 | 福利账户与预算 | 福利卡账户 | P0 | MVP | 系统必须支持福利卡账户，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利卡账户正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-002 | 福利账户与预算 | 餐卡账户 | P0 | MVP | 系统必须支持餐卡账户，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成餐卡账户正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-003 | 福利账户与预算 | 账户余额 | P0 | MVP | 系统必须支持账户余额，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户余额正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-004 | 福利账户与预算 | 预算批次 | P0 | MVP | 系统必须支持预算批次，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成预算批次正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-005 | 福利账户与预算 | 发放名单 | P0 | MVP | 系统必须支持发放名单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发放名单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-006 | 福利账户与预算 | 有效期 | P0 | MVP | 系统必须支持有效期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成有效期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-007 | 福利账户与预算 | 使用范围 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持使用范围，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成使用范围正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-008 | 福利账户与预算 | 冻结解冻 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持冻结解冻，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成冻结解冻正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-009 | 福利账户与预算 | 扣减原子性 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持扣减原子性，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成扣减原子性正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-010 | 福利账户与预算 | 退款原路返回 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退款原路返回，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款原路返回正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-011 | 福利账户与预算 | 账户流水 | P2 | 二期 | 系统必须支持账户流水，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户流水正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ACC-012 | 福利账户与预算 | 财务对账 | P2 | 二期 | 系统必须支持财务对账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成财务对账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-001 | 购物车与结算 | 购物车按商城隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持购物车按商城隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车按商城隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-002 | 购物车与结算 | 购物车按用户隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持购物车按用户隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成购物车按用户隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-003 | 购物车与结算 | SKU合并 | P0 | MVP | 系统必须支持SKU合并，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成SKU合并正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-004 | 购物车与结算 | 库存校验 | P0 | MVP | 系统必须支持库存校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-005 | 购物车与结算 | 价格二次校验 | P0 | MVP | 系统必须支持价格二次校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格二次校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-006 | 购物车与结算 | 配送地址校验 | P0 | MVP | 系统必须支持配送地址校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配送地址校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-007 | 购物车与结算 | 供应商拆单预览 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商拆单预览，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商拆单预览正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-008 | 购物车与结算 | 福利卡抵扣 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持福利卡抵扣，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利卡抵扣正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-009 | 购物车与结算 | 餐卡抵扣 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持餐卡抵扣，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成餐卡抵扣正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-010 | 购物车与结算 | 微信补差 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信补差，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信补差正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-011 | 购物车与结算 | 订单幂等提交 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单幂等提交，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单幂等提交正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CHK-012 | 购物车与结算 | 防重复支付 | P2 | 二期 | 系统必须支持防重复支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成防重复支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-001 | 订单中心 | 父子订单 | P0 | MVP | 系统必须支持父子订单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成父子订单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-002 | 订单中心 | 订单编号规则 | P0 | MVP | 系统必须支持订单编号规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单编号规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-003 | 订单中心 | 订单状态机 | P0 | MVP | 系统必须支持订单状态机，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单状态机正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-004 | 订单中心 | 订单快照 | P0 | MVP | 系统必须支持订单快照，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单快照正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-005 | 订单中心 | 订单搜索 | P0 | MVP | 系统必须支持订单搜索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单搜索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-006 | 订单中心 | 订单筛选 | P0 | MVP | 系统必须支持订单筛选，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单筛选正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-007 | 订单中心 | 取消订单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持取消订单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成取消订单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-008 | 订单中心 | 确认收货 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持确认收货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成确认收货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-009 | 订单中心 | 订单超时关闭 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单超时关闭，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单超时关闭正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-010 | 订单中心 | 虚拟订单自动完成 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持虚拟订单自动完成，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成虚拟订单自动完成正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-011 | 订单中心 | 订单导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ORD-012 | 订单中心 | 订单审计轨迹 | P2 | 二期 | 系统必须支持订单审计轨迹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单审计轨迹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-001 | 支付、清结算与对账 | 微信支付 | P0 | MVP | 系统必须支持微信支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-002 | 支付、清结算与对账 | 支付回调验签 | P0 | MVP | 系统必须支持支付回调验签，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付回调验签正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-003 | 支付、清结算与对账 | 支付幂等 | P0 | MVP | 系统必须支持支付幂等，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付幂等正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-004 | 支付、清结算与对账 | 福利账户组合支付 | P0 | MVP | 系统必须支持福利账户组合支付，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利账户组合支付正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-005 | 支付、清结算与对账 | 退款 | P0 | MVP | 系统必须支持退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-006 | 支付、清结算与对账 | 部分退款 | P0 | MVP | 系统必须支持部分退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部分退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-007 | 支付、清结算与对账 | 支付异常补单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持支付异常补单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付异常补单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-008 | 支付、清结算与对账 | 日对账 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持日对账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日对账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-009 | 支付、清结算与对账 | 差错处理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持差错处理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成差错处理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-010 | 支付、清结算与对账 | 供应商结算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商结算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商结算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-011 | 支付、清结算与对账 | 平台服务费 | P2 | 二期 | 系统必须支持平台服务费，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台服务费正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PAY-012 | 支付、清结算与对账 | 财务结算单 | P2 | 二期 | 系统必须支持财务结算单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成财务结算单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-001 | 虚拟卡券与核销 | 卡券库存 | P0 | MVP | 系统必须支持卡券库存，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券库存正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-002 | 虚拟卡券与核销 | 卡券发码 | P0 | MVP | 系统必须支持卡券发码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券发码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-003 | 虚拟卡券与核销 | 卡密加密存储 | P0 | MVP | 系统必须支持卡密加密存储，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡密加密存储正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-004 | 虚拟卡券与核销 | 二维码核销 | P0 | MVP | 系统必须支持二维码核销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成二维码核销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-005 | 虚拟卡券与核销 | 动态核销码 | P0 | MVP | 系统必须支持动态核销码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成动态核销码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-006 | 虚拟卡券与核销 | 核销门店 | P0 | MVP | 系统必须支持核销门店，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核销门店正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-007 | 虚拟卡券与核销 | 使用有效期 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持使用有效期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成使用有效期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-008 | 虚拟卡券与核销 | 核销撤销 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持核销撤销，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核销撤销正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-009 | 虚拟卡券与核销 | 异常卡券补发 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持异常卡券补发，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异常卡券补发正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-010 | 虚拟卡券与核销 | 供应商发码回调 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商发码回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商发码回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-011 | 虚拟卡券与核销 | 卡券状态同步 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券状态同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券状态同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| VIR-012 | 虚拟卡券与核销 | 卡券泄露处置 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券泄露处置，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券泄露处置正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-001 | 实物履约与物流 | 仓库路由 | P0 | MVP | 系统必须支持仓库路由，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成仓库路由正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-002 | 实物履约与物流 | 供应商发货 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商发货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商发货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-003 | 实物履约与物流 | 物流单号 | P0 | MVP | 系统必须支持物流单号，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流单号正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-004 | 实物履约与物流 | 物流轨迹 | P0 | MVP | 系统必须支持物流轨迹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流轨迹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-005 | 实物履约与物流 | 拆包裹 | P0 | MVP | 系统必须支持拆包裹，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成拆包裹正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-006 | 实物履约与物流 | 部分发货 | P0 | MVP | 系统必须支持部分发货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成部分发货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-007 | 实物履约与物流 | 签收状态 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持签收状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成签收状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-008 | 实物履约与物流 | 配送时效 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持配送时效，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配送时效正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-009 | 实物履约与物流 | 偏远地区限制 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持偏远地区限制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成偏远地区限制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-010 | 实物履约与物流 | 缺货替代 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持缺货替代，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缺货替代正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-011 | 实物履约与物流 | 异常件处理 | P2 | 二期 | 系统必须支持异常件处理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成异常件处理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| FUL-012 | 实物履约与物流 | 物流订阅回调 | P2 | 二期 | 系统必须支持物流订阅回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流订阅回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-001 | 供应商与分销商 | 供应商准入 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商准入，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商准入正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-002 | 供应商与分销商 | 资质审核 | P0 | MVP | 系统必须支持资质审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成资质审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-003 | 供应商与分销商 | 供应商合同 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商合同，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商合同正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-004 | 供应商与分销商 | 分销商distributorId | P0 | MVP | 系统必须支持分销商distributorId，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成分销商distributorId正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-005 | 供应商与分销商 | 商品归属 | P0 | MVP | 系统必须支持商品归属，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品归属正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-006 | 供应商与分销商 | 供货价 | P0 | MVP | 系统必须支持供货价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供货价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-007 | 供应商与分销商 | 结算周期 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持结算周期，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成结算周期正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-008 | 供应商与分销商 | 服务区域 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务区域，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务区域正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-009 | 供应商与分销商 | 供应商评分 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商评分，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商评分正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-010 | 供应商与分销商 | 供应商停用 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商停用，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商停用正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-011 | 供应商与分销商 | 接口密钥 | P2 | 二期 | 系统必须支持接口密钥，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口密钥正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SUP-012 | 供应商与分销商 | 供应商数据隔离 | P2 | 二期 | 系统必须支持供应商数据隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商数据隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-001 | 售后、退款与投诉 | 仅退款 | P0 | MVP | 系统必须支持仅退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成仅退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-002 | 售后、退款与投诉 | 退货退款 | P0 | MVP | 系统必须支持退货退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退货退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-003 | 售后、退款与投诉 | 换货 | P0 | MVP | 系统必须支持换货，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成换货正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-004 | 售后、退款与投诉 | 售后原因 | P0 | MVP | 系统必须支持售后原因，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后原因正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-005 | 售后、退款与投诉 | 凭证上传 | P0 | MVP | 系统必须支持凭证上传，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成凭证上传正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-006 | 售后、退款与投诉 | 审核流程 | P0 | MVP | 系统必须支持审核流程，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成审核流程正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-007 | 售后、退款与投诉 | 退货地址 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退货地址，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退货地址正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-008 | 售后、退款与投诉 | 退款计算 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持退款计算，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成退款计算正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-009 | 售后、退款与投诉 | 福利账户原路退回 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持福利账户原路退回，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利账户原路退回正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-010 | 售后、退款与投诉 | 微信原路退款 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持微信原路退款，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成微信原路退款正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-011 | 售后、退款与投诉 | 售后时效 | P2 | 二期 | 系统必须支持售后时效，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后时效正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| AFS-012 | 售后、退款与投诉 | 争议仲裁 | P2 | 二期 | 系统必须支持争议仲裁，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成争议仲裁正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-001 | 发票与税务资料 | 个人发票 | P0 | MVP | 系统必须支持个人发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-002 | 发票与税务资料 | 企业发票 | P0 | MVP | 系统必须支持企业发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-003 | 发票与税务资料 | 税号校验 | P0 | MVP | 系统必须支持税号校验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成税号校验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-004 | 发票与税务资料 | 电子发票 | P0 | MVP | 系统必须支持电子发票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成电子发票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-005 | 发票与税务资料 | 开票状态 | P0 | MVP | 系统必须支持开票状态，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开票状态正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-006 | 发票与税务资料 | 红冲 | P0 | MVP | 系统必须支持红冲，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成红冲正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-007 | 发票与税务资料 | 发票下载 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持发票下载，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票下载正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-008 | 发票与税务资料 | 发票邮件发送 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持发票邮件发送，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票邮件发送正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-009 | 发票与税务资料 | 拆单开票 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持拆单开票，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成拆单开票正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-010 | 发票与税务资料 | 服务类目税率 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持服务类目税率，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务类目税率正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-011 | 发票与税务资料 | 发票抬头库 | P2 | 二期 | 系统必须支持发票抬头库，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成发票抬头库正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| INV-012 | 发票与税务资料 | 开票审计 | P2 | 二期 | 系统必须支持开票审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开票审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-001 | 客户服务制度与工单 | 在线客服入口 | P0 | MVP | 系统必须支持在线客服入口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成在线客服入口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-002 | 客户服务制度与工单 | 客服电话管理 | P0 | MVP | 系统必须支持客服电话管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服电话管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-003 | 客户服务制度与工单 | 服务时间公示 | P0 | MVP | 系统必须支持服务时间公示，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成服务时间公示正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-004 | 客户服务制度与工单 | 机器人首问 | P0 | MVP | 系统必须支持机器人首问，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成机器人首问正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-005 | 客户服务制度与工单 | 人工转接 | P0 | MVP | 系统必须支持人工转接，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成人工转接正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-006 | 客户服务制度与工单 | 工单分类 | P0 | MVP | 系统必须支持工单分类，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工单分类正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-007 | 客户服务制度与工单 | 工单优先级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持工单优先级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成工单优先级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-008 | 客户服务制度与工单 | 首次响应SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持首次响应SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首次响应SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-009 | 客户服务制度与工单 | 解决时限SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持解决时限SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成解决时限SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-010 | 客户服务制度与工单 | 升级机制 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持升级机制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成升级机制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-011 | 客户服务制度与工单 | 满意度评价 | P2 | 二期 | 系统必须支持满意度评价，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成满意度评价正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CS-012 | 客户服务制度与工单 | 客服质检 | P2 | 二期 | 系统必须支持客服质检，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服质检正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-001 | 运营与内容管理 | 首页装修 | P0 | MVP | 系统必须支持首页装修，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首页装修正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-002 | 运营与内容管理 | 活动页 | P0 | MVP | 系统必须支持活动页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-003 | 运营与内容管理 | Banner管理 | P0 | MVP | 系统必须支持Banner管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成Banner管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-004 | 运营与内容管理 | 公告管理 | P0 | MVP | 系统必须支持公告管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成公告管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-005 | 运营与内容管理 | 热词管理 | P0 | MVP | 系统必须支持热词管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成热词管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-006 | 运营与内容管理 | 推荐位管理 | P0 | MVP | 系统必须支持推荐位管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成推荐位管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-007 | 运营与内容管理 | 专题页 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持专题页，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成专题页正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-008 | 运营与内容管理 | 内容审核 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持内容审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成内容审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-009 | 运营与内容管理 | 定时发布 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持定时发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成定时发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-010 | 运营与内容管理 | 灰度发布 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持灰度发布，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成灰度发布正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-011 | 运营与内容管理 | 运营日历 | P2 | 二期 | 系统必须支持运营日历，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成运营日历正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OPS-012 | 运营与内容管理 | 活动复盘 | P2 | 二期 | 系统必须支持活动复盘，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成活动复盘正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-001 | 运营管理后台 | 平台管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持平台管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成平台管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-002 | 运营管理后台 | 集团管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持集团管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成集团管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-003 | 运营管理后台 | 商城管理端 | P0 | MVP | 系统必须支持商城管理端，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商城管理端正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-004 | 运营管理后台 | 供应商工作台 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商工作台，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商工作台正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-005 | 运营管理后台 | 员工管理 | P0 | MVP | 系统必须支持员工管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成员工管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-006 | 运营管理后台 | 商品审核 | P0 | MVP | 系统必须支持商品审核，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品审核正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-007 | 运营管理后台 | 订单管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-008 | 运营管理后台 | 售后管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持售后管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-009 | 运营管理后台 | 账户管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账户管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-010 | 运营管理后台 | 权限管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持权限管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成权限管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-011 | 运营管理后台 | 批量任务 | P2 | 二期 | 系统必须支持批量任务，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成批量任务正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| ADM-012 | 运营管理后台 | 导入导出中心 | P2 | 二期 | 系统必须支持导入导出中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成导入导出中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-001 | 数据、报表与BI | GMV报表 | P0 | MVP | 系统必须支持GMV报表，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成GMV报表正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-002 | 数据、报表与BI | 订单报表 | P0 | MVP | 系统必须支持订单报表，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单报表正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-003 | 数据、报表与BI | 用户活跃 | P0 | MVP | 系统必须支持用户活跃，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户活跃正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-004 | 数据、报表与BI | 商品转化 | P0 | MVP | 系统必须支持商品转化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成商品转化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-005 | 数据、报表与BI | 搜索分析 | P0 | MVP | 系统必须支持搜索分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成搜索分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-006 | 数据、报表与BI | 福利预算消耗 | P0 | MVP | 系统必须支持福利预算消耗，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成福利预算消耗正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-007 | 数据、报表与BI | 账户余额汇总 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持账户余额汇总，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成账户余额汇总正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-008 | 数据、报表与BI | 供应商履约 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商履约，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商履约正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-009 | 数据、报表与BI | 售后率 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持售后率，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成售后率正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-010 | 数据、报表与BI | 客服SLA | P1 | 正式V1 | 系统必须支持客服SLA，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服SLA正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-011 | 数据、报表与BI | 数据导出 | P2 | 二期 | 系统必须支持数据导出，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据导出正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DAT-012 | 数据、报表与BI | 指标口径字典 | P2 | 二期 | 系统必须支持指标口径字典，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成指标口径字典正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-001 | 安全与隐私 | 传输加密 | P0 | MVP | 系统必须支持传输加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成传输加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-002 | 安全与隐私 | 敏感字段加密 | P0 | MVP | 系统必须支持敏感字段加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成敏感字段加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-003 | 安全与隐私 | 密码哈希 | P0 | MVP | 系统必须支持密码哈希，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密码哈希正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-004 | 安全与隐私 | 密钥托管 | P0 | MVP | 系统必须支持密钥托管，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密钥托管正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-005 | 安全与隐私 | 最小权限 | P0 | MVP | 系统必须支持最小权限，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成最小权限正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-006 | 安全与隐私 | 接口签名 | P0 | MVP | 系统必须支持接口签名，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口签名正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-007 | 安全与隐私 | 重放攻击防护 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持重放攻击防护，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成重放攻击防护正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-008 | 安全与隐私 | 限流 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持限流，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成限流正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-009 | 安全与隐私 | WAF | P1 | 正式V1 | 系统必须支持WAF，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成WAF正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-010 | 安全与隐私 | 恶意爬虫防护 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持恶意爬虫防护，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成恶意爬虫防护正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-011 | 安全与隐私 | 隐私授权记录 | P2 | 二期 | 系统必须支持隐私授权记录，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私授权记录正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| SEC-012 | 安全与隐私 | 个人信息删除 | P2 | 二期 | 系统必须支持个人信息删除，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人信息删除正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-001 | 合规与审计 | 隐私政策 | P0 | MVP | 系统必须支持隐私政策，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成隐私政策正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-002 | 合规与审计 | 用户协议 | P0 | MVP | 系统必须支持用户协议，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户协议正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-003 | 合规与审计 | 第三方SDK清单 | P0 | MVP | 系统必须支持第三方SDK清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成第三方SDK清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-004 | 合规与审计 | 个人信息处理清单 | P0 | MVP | 系统必须支持个人信息处理清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成个人信息处理清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-005 | 合规与审计 | 未成年人规则 | P0 | MVP | 系统必须支持未成年人规则，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成未成年人规则正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-006 | 合规与审计 | 数据出境评估 | P0 | MVP | 系统必须支持数据出境评估，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据出境评估正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-007 | 合规与审计 | 日志留存 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持日志留存，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日志留存正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-008 | 合规与审计 | 管理员审计 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持管理员审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-009 | 合规与审计 | 资金操作审计 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持资金操作审计，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成资金操作审计正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-010 | 合规与审计 | 供应商资质留档 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商资质留档，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商资质留档正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-011 | 合规与审计 | 等保评估准备 | P2 | 二期 | 系统必须支持等保评估准备，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成等保评估准备正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| CMP-012 | 合规与审计 | 合规事件响应 | P2 | 二期 | 系统必须支持合规事件响应，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成合规事件响应正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-001 | 接口与系统集成 | 统一API网关 | P0 | MVP | 系统必须支持统一API网关，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成统一API网关正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-002 | 接口与系统集成 | REST规范 | P0 | MVP | 系统必须支持REST规范，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成REST规范正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-003 | 接口与系统集成 | OpenAPI文档 | P0 | MVP | 系统必须支持OpenAPI文档，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成OpenAPI文档正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-004 | 接口与系统集成 | 企业HR同步 | P0 | MVP | 系统必须支持企业HR同步，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成企业HR同步正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-005 | 接口与系统集成 | 统一身份认证 | P0 | MVP | 系统必须支持统一身份认证，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成统一身份认证正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-006 | 接口与系统集成 | 供应商商品接口 | P0 | MVP | 系统必须支持供应商商品接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商商品接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-007 | 接口与系统集成 | 库存接口 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持库存接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成库存接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-008 | 接口与系统集成 | 价格接口 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持价格接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成价格接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-009 | 接口与系统集成 | 订单推送 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持订单推送，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成订单推送正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-010 | 接口与系统集成 | 物流回调 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持物流回调，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成物流回调正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-011 | 接口与系统集成 | 卡券发码接口 | P2 | 二期 | 系统必须支持卡券发码接口，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成卡券发码接口正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| API-012 | 接口与系统集成 | 回调重试 | P2 | 二期 | 系统必须支持回调重试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成回调重试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-001 | 基础设施与DevOps | 开发测试生产隔离 | P0 | MVP | 系统必须支持开发测试生产隔离，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成开发测试生产隔离正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-002 | 基础设施与DevOps | 基础设施即代码 | P0 | MVP | 系统必须支持基础设施即代码，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成基础设施即代码正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-003 | 基础设施与DevOps | 自动构建 | P0 | MVP | 系统必须支持自动构建，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动构建正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-004 | 基础设施与DevOps | 自动测试 | P0 | MVP | 系统必须支持自动测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-005 | 基础设施与DevOps | 自动部署 | P0 | MVP | 系统必须支持自动部署，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成自动部署正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-006 | 基础设施与DevOps | 版本回滚 | P0 | MVP | 系统必须支持版本回滚，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成版本回滚正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-007 | 基础设施与DevOps | 配置中心 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持配置中心，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成配置中心正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-008 | 基础设施与DevOps | 密钥管理 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持密钥管理，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成密钥管理正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-009 | 基础设施与DevOps | 数据库迁移 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持数据库迁移，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据库迁移正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-010 | 基础设施与DevOps | 对象存储 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持对象存储，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成对象存储正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-011 | 基础设施与DevOps | CDN | P2 | 二期 | 系统必须支持CDN，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成CDN正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| DEV-012 | 基础设施与DevOps | 成本预算告警 | P2 | 二期 | 系统必须支持成本预算告警，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成成本预算告警正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-001 | 测试与质量保障 | 单元测试 | P0 | MVP | 系统必须支持单元测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成单元测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-002 | 测试与质量保障 | 组件测试 | P0 | MVP | 系统必须支持组件测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成组件测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-003 | 测试与质量保障 | API测试 | P0 | MVP | 系统必须支持API测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成API测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-004 | 测试与质量保障 | 端到端测试 | P0 | MVP | 系统必须支持端到端测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成端到端测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-005 | 测试与质量保障 | 支付回调测试 | P0 | MVP | 系统必须支持支付回调测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付回调测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-006 | 测试与质量保障 | 并发测试 | P0 | MVP | 系统必须支持并发测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成并发测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-007 | 测试与质量保障 | 安全测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持安全测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成安全测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-008 | 测试与质量保障 | 兼容性测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持兼容性测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成兼容性测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-009 | 测试与质量保障 | 移动真机测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持移动真机测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成移动真机测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-010 | 测试与质量保障 | 回归测试 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持回归测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成回归测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-011 | 测试与质量保障 | 用户验收测试 | P2 | 二期 | 系统必须支持用户验收测试，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成用户验收测试正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| TST-012 | 测试与质量保障 | 缺陷分级 | P2 | 二期 | 系统必须支持缺陷分级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缺陷分级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-001 | 监控、运维与应急 | 可用性监控 | P0 | MVP | 系统必须支持可用性监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成可用性监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-002 | 监控、运维与应急 | 接口延迟监控 | P0 | MVP | 系统必须支持接口延迟监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成接口延迟监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-003 | 监控、运维与应急 | 错误率监控 | P0 | MVP | 系统必须支持错误率监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成错误率监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-004 | 监控、运维与应急 | 前端错误监控 | P0 | MVP | 系统必须支持前端错误监控，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成前端错误监控正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-005 | 监控、运维与应急 | 日志检索 | P0 | MVP | 系统必须支持日志检索，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成日志检索正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-006 | 监控、运维与应急 | 链路追踪 | P0 | MVP | 系统必须支持链路追踪，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成链路追踪正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-007 | 监控、运维与应急 | 告警分级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持告警分级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成告警分级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-008 | 监控、运维与应急 | 值班制度 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持值班制度，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成值班制度正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-009 | 监控、运维与应急 | 故障通报 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持故障通报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成故障通报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-010 | 监控、运维与应急 | 根因分析 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持根因分析，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成根因分析正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-011 | 监控、运维与应急 | 容量评估 | P2 | 二期 | 系统必须支持容量评估，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成容量评估正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| OBS-012 | 监控、运维与应急 | 运维月报 | P2 | 二期 | 系统必须支持运维月报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成运维月报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-001 | 性能、兼容与可访问性 | 首屏性能 | P0 | MVP | 系统必须支持首屏性能，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成首屏性能正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-002 | 性能、兼容与可访问性 | 核心Web指标 | P0 | MVP | 系统必须支持核心Web指标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成核心Web指标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-003 | 性能、兼容与可访问性 | 图片优化 | P0 | MVP | 系统必须支持图片优化，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成图片优化正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-004 | 性能、兼容与可访问性 | 代码分包 | P0 | MVP | 系统必须支持代码分包，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成代码分包正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-005 | 性能、兼容与可访问性 | 缓存策略 | P0 | MVP | 系统必须支持缓存策略，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成缓存策略正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-006 | 性能、兼容与可访问性 | 弱网体验 | P0 | MVP | 系统必须支持弱网体验，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成弱网体验正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-007 | 性能、兼容与可访问性 | 主流浏览器兼容 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持主流浏览器兼容，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成主流浏览器兼容正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-008 | 性能、兼容与可访问性 | 响应式布局 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持响应式布局，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成响应式布局正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-009 | 性能、兼容与可访问性 | 键盘可操作 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持键盘可操作，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成键盘可操作正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-010 | 性能、兼容与可访问性 | 颜色对比度 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持颜色对比度，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成颜色对比度正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-011 | 性能、兼容与可访问性 | 屏幕阅读器标签 | P2 | 二期 | 系统必须支持屏幕阅读器标签，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成屏幕阅读器标签正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PER-012 | 性能、兼容与可访问性 | 大字体适配 | P2 | 二期 | 系统必须支持大字体适配，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成大字体适配正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-001 | 备份、容灾与业务连续性 | 数据库自动备份 | P0 | MVP | 系统必须支持数据库自动备份，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成数据库自动备份正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-002 | 备份、容灾与业务连续性 | 备份加密 | P0 | MVP | 系统必须支持备份加密，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成备份加密正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-003 | 备份、容灾与业务连续性 | 备份恢复演练 | P0 | MVP | 系统必须支持备份恢复演练，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成备份恢复演练正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-004 | 备份、容灾与业务连续性 | 跨可用区 | P0 | MVP | 系统必须支持跨可用区，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成跨可用区正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-005 | 备份、容灾与业务连续性 | RPO目标 | P0 | MVP | 系统必须支持RPO目标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成RPO目标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-006 | 备份、容灾与业务连续性 | RTO目标 | P0 | MVP | 系统必须支持RTO目标，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成RTO目标正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-007 | 备份、容灾与业务连续性 | 故障降级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持故障降级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成故障降级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-008 | 备份、容灾与业务连续性 | 只读模式 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持只读模式，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成只读模式正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-009 | 备份、容灾与业务连续性 | 供应商接口熔断 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持供应商接口熔断，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成供应商接口熔断正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-010 | 备份、容灾与业务连续性 | 支付通道降级 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持支付通道降级，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成支付通道降级正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-011 | 备份、容灾与业务连续性 | 灾难恢复预案 | P2 | 二期 | 系统必须支持灾难恢复预案，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成灾难恢复预案正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| BCP-012 | 备份、容灾与业务连续性 | 年度演练 | P2 | 二期 | 系统必须支持年度演练，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成年度演练正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-001 | 项目管理、培训与交付 | 需求基线 | P0 | MVP | 系统必须支持需求基线，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成需求基线正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-002 | 项目管理、培训与交付 | 原型评审 | P0 | MVP | 系统必须支持原型评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成原型评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-003 | 项目管理、培训与交付 | UI评审 | P0 | MVP | 系统必须支持UI评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成UI评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-004 | 项目管理、培训与交付 | 技术方案评审 | P0 | MVP | 系统必须支持技术方案评审，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成技术方案评审正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-005 | 项目管理、培训与交付 | 迭代计划 | P0 | MVP | 系统必须支持迭代计划，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成迭代计划正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-006 | 项目管理、培训与交付 | 变更控制 | P0 | MVP | 系统必须支持变更控制，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成变更控制正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-007 | 项目管理、培训与交付 | 周报 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持周报，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成周报正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-008 | 项目管理、培训与交付 | 风险台账 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持风险台账，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成风险台账正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-009 | 项目管理、培训与交付 | 上线清单 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持上线清单，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成上线清单正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-010 | 项目管理、培训与交付 | 管理员培训 | P1 | 正式V1 | 系统必须支持管理员培训，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成管理员培训正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-011 | 项目管理、培训与交付 | 客服培训 | P2 | 二期 | 系统必须支持客服培训，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成客服培训正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |
| PM-012 | 项目管理、培训与交付 | 验收与质保 | P2 | 二期 | 系统必须支持验收与质保，并在平台/集团/商城/员工四级上下文中执行权限与数据范围校验。 | 以至少2个集团、2个商城、3类角色完成验收与质保正向、越权、异常和审计验证；关键结果可追溯且数据不串租户。 |