# 智慧翼企业福利商城

## 第01日阶段提交：需求基线与视觉方向

技术服务方：雍彻科技（YONGCHE TECH）
提交日期：2026年7月24日
文件版本：V1.0

## 一、今日工作说明

今日主要完成项目资料整理、核心业务范围初步拆分，以及PC端和移动端视觉方向的阶段性原型准备。

当前处于“需求核对与原型评审阶段”。本次内容用于确认方向，不作为最终UI、完整功能或正式验收版本。

## 二、初步项目目标

建设面向企业员工的福利商城，支持企业福利商品、实物商品、虚拟卡券和本地生活服务的统一展示及交易。

初步设计方向：

- PC端参考京东、新蛋的信息密度和商品浏览效率；

- 移动端参考美团的快捷入口和底部导航；

- 整体采用企业蓝作为主色，橙色用于价格和主要操作；

- 页面风格保持统一、清晰、稳重，适合央国企和集团员工使用。

## 三、第一阶段MVP初步范围

本阶段优先讨论：

- 商城首页；

- 商品分类、搜索和列表；

- 商品详情和SKU选择；

- 购物车；

- 确认订单；

- 福利账户和餐卡展示；

- 订单中心；

- 基础售后入口；

- PC端和移动端基础适配。

以下内容暂不在今日确认：

- 正式第三方支付；

- 阿里权益正式生产接口；

- 完整运营管理后台；

- 财务结算和电子发票；

- 正式客服坐席系统；

- 小程序正式发布；

- Android和iOS原生应用。

## 四、今日阶段页面

本次随文件提供以下阶段截图：

- PC商城首页；

- 商品列表；

- 商品详情；

- 确认订单阶段页面。

页面中的企业名称、余额、商品、订单和活动均为演示数据，最终以甲方确认及正式接口数据为准。

## 五、请甲方优先确认的10个问题

- 最终业务层级是“平台—集团—商城—员工”，还是需要增加“分销商”？

- 甲方回复：________________________________________________

- 第一期必须支持哪些终端：PC Web、移动H5、微信小程序、Android、iOS？

- 甲方回复：________________________________________________

- 第一批重点商品是实物商品、虚拟卡券、本地生活，还是全部同时上线？

- 甲方回复：________________________________________________

- 员工使用工号、企业SSO、企业微信、微信授权还是手机号登录？

- 甲方回复：________________________________________________

- 福利卡和餐卡属于虚拟记账额度，还是真实资金账户？

- 甲方回复：________________________________________________

- 第一期优先对接哪一家供应商？是否已有正式接口文档和测试账号？

- 甲方回复：________________________________________________

- 销售主体、发货主体、客服主体和售后主体分别是谁？

- 甲方回复：________________________________________________

- 多供应商订单是否拆单？未支付订单是否按48小时自动关闭？

- 甲方回复：________________________________________________

- PC和移动端是否使用同一品牌、名称、Logo和配色？

- 甲方回复：________________________________________________

- 甲方的项目负责人、需求确认人和最终验收人分别是谁？

- 甲方回复：________________________________________________

## 六、明日计划

根据甲方对今日内容的反馈，明日提交PC商城首页阶段稿，包括：

- 顶部企业信息区；

- Logo和搜索区；

- 商品分类区；

- 活动轮播区；

- 福利快捷入口；

- 商品推荐区；

- 用户福利账户摘要。

明日重点请甲方确认首页信息层级、品牌展示、入口顺序及文案。

## 七、今日确认

甲方对今日方向：

- 基本认可，可以继续；

- 需要调整，意见见下方；

- 需要安排专项沟通。

甲方意见：____________________________________________________

确认人：__________________
确认日期：______年____月____日